UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA - INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

TABLAS DEL ESTADO DEL ARTE

50 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS (2023-2026)

Proyecto: Implementación de un sistema web con enfoque BPM y apoyo de inteligencia artificial
para la elaboración del informe mensual de valorización de obra pública

| Integrantes | Rodriguez Rios Nathalie Tatiana Eufracio Abal Leonardo Paolo Gamarra Huaranga Grace Malú |
| --- | --- |
| Documento base | Informe técnico final + repositorio valorizacion-obra-web-main |
| Criterio temporal | Publicaciones 2023-2026 (ventana académica por año de publicación) |
| Diseño | Tablas monocromáticas: negro, grises y blanco; títulos traducidos al español |

Huancayo - Perú
2026

NOTA METODOLÓGICA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Propósito. Construir un estado del arte directamente alineado con el proyecto de valorización de obra, tomando el archivo de ejemplo únicamente como referencia de estructura. No se reutiliza su contenido temático.

| Periodo | Artículos publicados entre 2023 y 2026. La expresión “últimos tres años” se operacionalizó como ventana académica por año de publicación, incluyendo 2023-2026. |
| --- | --- |
| Tipo de fuente | Artículos científicos de revistas con DOI y editoriales o portales académicos reconocidos: SciELO, Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, SAGE, ASCE, IEEE, PLOS, Frontiers, Emerald, MDPI e ITcon, entre otros. |
| Pertinencia | Relación directa o complementaria con BPM, BIM, metrados, costos, EVM, control de avance, contratación pública, IA, LLM, NLP, evidencia digital, seguridad y trazabilidad. |
| Idioma | Se conserva el título original y se presenta una traducción funcional al español. Las síntesis son redacción propia; no se reproducen abstracts completos. |
| Verificación | Cada registro consigna DOI y revista. Se evitó asignar cuartiles o factores de impacto no verificados de forma homogénea. |
| Operacionalización | La Tabla B es una adaptación metodológica al proyecto. No afirma que el artículo haya utilizado exactamente esos indicadores o instrumentos. |

Variables del proyecto usadas para el encaje:

| Tipo | Variable | Alcance en el estado del arte |
| --- | --- | --- |
| VI | Sistema web con enfoque BPM y apoyo de IA | Módulos, workflow, reglas de negocio, interoperabilidad, generación documental y seguridad. |
| VD | Optimización de la elaboración del informe mensual | Tiempo, exactitud de cálculos, completitud, calidad de revisión, evidencias y trazabilidad. |
| VT | Calidad, seguridad y gobierno responsable de IA | Pruebas, acceso por roles, auditoría, privacidad, explicabilidad y revisión humana. |

MAPA DE EJES Y TRAZABILIDAD CON EL PROYECTO

Los 50 artículos se agrupan en cinco ejes. Cada eje conecta la evidencia científica con módulos existentes del repositorio y con líneas futuras claramente diferenciadas.

| Eje | Artículos | Enfoque | Vinculación principal con el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-10 | Transformación digital, BIM y gestión pública de obras | Proyectos, presupuestos, periodos, roles, RLS, workflow y auditoría. |
| 2 | 11-20 | BIM 5D, metrados, costos, EVM y control físico-financiero | Metrados, precios unitarios, valorización, reajuste, deducciones y EVM. |
| 3 | 21-30 | Monitoreo digital del avance, UAV, visión y nubes de puntos | Evidencias, avance físico, Curva S, PDF y futuros módulos UAV/CV. |
| 4 | 31-40 | IA y aprendizaje automático para costo, plazo y riesgo | Datos históricos, métricas predictivas y alertas futuras explicables. |
| 5 | 41-50 | LLM, NLP, contratos, documentos y gobierno responsable de IA | Claude, prompts, borradores, contratos, RAG, privacidad y human-in-the-loop. |

Lectura recomendada. Los artículos 11-20 y 43-50 son los más cercanos al núcleo funcional del proyecto. Los artículos 21-40 aportan validación y evolución futura para monitoreo y analítica; no implican que esas funciones ya estén implementadas.

MATRIZ EJECUTIVA DE LOS 50 ARTÍCULOS

Vista rápida de año, fuente, enfoque y relación con el proyecto. Las fichas analíticas completas aparecen a continuación.

| N.° | Año | Título traducido | Revista / editorial | DOI | Eje | Relevancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2025 | La transformación digital de la industria de la construcción: una revisión | IIM Ranchi Journal of Management Studies, 4(1), 3-16 / Emerald | 10.1108/IRJMS-04-2024-0035 | 1 | Complementaria |
| 02 | 2025 | Construyendo la era digital: gestión de la transformación digital en la industria de la construcción | Construction Management and Economics, 43(4), 262-283 / Taylor & Francis | 10.1080/01446193.2024.2416033 | 1 | Complementaria |
| 03 | 2026 | El papel de las tecnologías digitales en la mejora de la gestión de proyectos de construcción | Scientific Reports, 16, 1486 / Springer Nature | 10.1038/s41598-025-31955-6 | 1 | Complementaria |
| 04 | 2024 | BIM basado en la nube: perspectivas de ingenieros de software para mejorar la calidad de la información de activos | Advanced Engineering Informatics, 61, 102503 / Elsevier | 10.1016/j.aei.2024.102503 | 1 | Complementaria |
| 05 | 2024 | Transformación de la gestión de la construcción en el Perú: el papel de BIM en la innovación y la eficiencia | SAGE Open, 14(1) / SAGE | 10.1177/21582440241233401 | 1 | Complementaria |
| 06 | 2024 | Factores que afectan el cumplimiento contractual y la ejecución de obras públicas en una unidad ejecutora peruana | Buildings, 14(9), 2664 / MDPI | 10.3390/buildings14092664 | 1 | Directa |
| 07 | 2023 | Factores críticos y beneficios de BIM para el sector público: de una revisión sistemática a un enfoque multicriterio difuso | Brazilian Journal of Operations & Production Management, 20(3), 1837 / BJOPM | 10.14488/BJOPM.1837.2023 | 1 | Directa |
| 08 | 2025 | Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de BIM | Universidad, Ciencia y Tecnología, 29(129), 105-114 / SciELO / UCT | 10.47460/uct.v29i129.1015 | 1 | Directa |
| 09 | 2023 | Transparencia y gobierno electrónico en la contratación pública electrónica como desarrollo sostenible | Sustainability, 15(5), 4672 / MDPI | 10.3390/su15054672 | 1 | Directa |
| 10 | 2023 | Optimización de la contratación de infraestructura pública con NEC4 ECC: estudio de caso peruano | Buildings, 13(11), 2828 / MDPI | 10.3390/buildings13112828 | 1 | Directa |
| 11 | 2024 | Análisis de BIM 5D para estimación de costos, control de costos y pagos | Journal of Information Technology in Construction, 29, 525-548 / ITcon | 10.36680/j.itcon.2024.024 | 2 | Directa |
| 12 | 2025 | Revisión integral de BIM 5D mediante análisis de asignación latente de Dirichlet | Construction Innovation, 25(7), 331-357 / Emerald | 10.1108/CI-07-2024-0209 | 2 | Directa |
| 13 | 2025 | Marco basado en la nube para metrados BIM automatizados y control de calidad: hallazgos de un estudio de caso | Buildings, 15(21), 3942 / MDPI | 10.3390/buildings15213942 | 2 | Directa |
| 14 | 2025 | Análisis comparativo de metrados de concreto, acero y encofrado con metodologías CAD y BIM | Journal of Information Technology in Construction, 30, 159-184 / ITcon | 10.36680/j.itcon.2025.008 | 2 | Directa |
| 15 | 2025 | Análisis costo-beneficio de la implementación BIM en la preparación y construcción de proyectos del sector público | Buildings, 15(21), 3837 / MDPI | 10.3390/buildings15213837 | 2 | Directa |
| 16 | 2026 | Gestión integrada de procesos y costos y uso de datos basada en OpenBIM | Applied Sciences, 16(5), 2547 / MDPI | 10.3390/app16052547 | 2 | Directa |
| 17 | 2025 | Análisis comparativo de técnicas de gestión del valor ganado en proyectos de construcción | Scientific Reports, 15, 23606 / Springer Nature | 10.1038/s41598-025-05834-z | 2 | Directa |
| 18 | 2026 | Marco integral para evaluar retrabajo en proyectos de puentes mediante EVM y BIM | Scientific Reports, 16, 7197 / Springer Nature | 10.1038/s41598-025-27546-0 | 2 | Directa |
| 19 | 2025 | Impacto de BIM en el tiempo y costo del proyecto: hallazgos de estudios de caso | Discover Materials, 5, 25 / Springer Nature | 10.1007/s43939-025-00200-2 | 2 | Directa |
| 20 | 2026 | Redes espacio-temporales bidireccionales para predecir desempeño de costos mediante una extensión de EVM con aprendizaje profundo | Automation in Construction, 181, 106597 / Elsevier | 10.1016/j.autcon.2025.106597 | 2 | Directa |
| 21 | 2024 | Estimación del avance físico de obra mediante UAV y BIM en proyectos de construcción | Civil Engineering Journal, 10(2), 362-383 / Civil Engineering Journal | 10.28991/CEJ-2024-010-02-02 | 3 | Directa |
| 22 | 2023 | Monitoreo del avance de construcción mediante la integración de BIM 4D y datos 3D | Buildings, 13(10), 2488 / MDPI | 10.3390/buildings13102488 | 3 | Directa |
| 23 | 2024 | Registro y asociación global BIM-nube de puntos para el monitoreo del avance de construcción | Automation in Construction, 168, 105796 / Elsevier | 10.1016/j.autcon.2024.105796 | 3 | Complementaria |
| 24 | 2024 | Visión por computadora con aprendizaje profundo en gestión de proyectos: automatización del monitoreo de avance interior | Project Leadership and Society, 5, 100149 / Elsevier | 10.1016/j.plas.2024.100149 | 3 | Complementaria |
| 25 | 2025 | Desarrollo de algoritmos avanzados de reconocimiento de avance para monitoreo de construcción | PLOS ONE, 20(10), e0333262 / PLOS | 10.1371/journal.pone.0333262 | 3 | Complementaria |
| 26 | 2025 | Monitoreo en tiempo real del avance de albañilería | Buildings, 15(14), 2456 / MDPI | 10.3390/buildings15142456 | 3 | Complementaria |
| 27 | 2025 | Integración de escaneo 3D con drones y BIM para control automatizado del avance de construcción | Buildings, 15(19), 3487 / MDPI | 10.3390/buildings15193487 | 3 | Complementaria |
| 28 | 2025 | Predicción del avance en construcción basada en datos: enfoque de gestión de portafolio multiproyecto | Frontiers in Built Environment, 11, 1681156 / Frontiers | 10.3389/fbuil.2025.1681156 | 3 | Directa |
| 29 | 2024 | Monitoreo de avance a nivel de actividad mediante segmentación semántica de imágenes ortográficas informadas por 3D | Automation in Construction, 157, 105157 / Elsevier | 10.1016/j.autcon.2023.105157 | 3 | Complementaria |
| 30 | 2025 | De BIM a los UAV: revisión sistemática de soluciones digitales para desafíos de productividad en construcción | Applied Sciences, 15(19), 10843 / MDPI | 10.3390/app151910843 | 3 | Complementaria |
| 31 | 2026 | Inteligencia artificial en la gestión de proyectos de construcción: revisión sistemática de costo, tiempo y seguridad | Buildings, 16(5), 1061 / MDPI | 10.3390/buildings16051061 | 4 | Directa |
| 32 | 2025 | Avances de IA en estimación de costos para el éxito de proyectos: revisión de ML, deep learning, regresión y modelos híbridos | Modelling, 6(2), 35 / MDPI | 10.3390/modelling6020035 | 4 | Complementaria |
| 33 | 2025 | Estimación de costos de construcción aumentada con IA: modelo NLP ensamblado para alinear metrados con índices de costo | International Journal of Construction Management, publicación anticipada / Taylor & Francis | 10.1080/15623599.2025.2558070 | 4 | Directa |
| 34 | 2025 | Predicción de retrasos y sobrecostos en proyectos de construcción: un enfoque de aprendizaje automático | Revista EIA, 22(44), 1-30 / Revista EIA | 10.24050/reia.v22i44.1861 | 4 | Directa |
| 35 | 2024 | Enfoque de aprendizaje automático para predecir retrasos en proyectos de construcción marítima | Engineering, Technology & Applied Science Research, 14(5), 16125-16134 / ETASR | 10.48084/etasr.8173 | 4 | Complementaria |
| 36 | 2024 | Aplicaciones de IA y aprendizaje automático en el ciclo de vida de proyectos de construcción: revisión integral | Heliyon, 10(5), e26888 / Elsevier | 10.1016/j.heliyon.2024.e26888 | 4 | Complementaria |
| 37 | 2025 | Optimización y evaluación de clasificadores de aprendizaje automático para predecir calidad y cronograma de construcción | Automation in Construction, 179, 106470 / Elsevier | 10.1016/j.autcon.2025.106470 | 4 | Complementaria |
| 38 | 2025 | Modelo de predicción de retrasos mediante una red de atención de grafos multi-cabeza consciente de relaciones | Journal of Management in Engineering, 41(3), 04025010 / ASCE | 10.1061/JMENEA.MEENG-6639 | 4 | Complementaria |
| 39 | 2026 | Potencial de distintos métodos de aprendizaje automático en la estimación de costos de edificaciones en altura en Croacia | Information, 17(1), 91 / MDPI | 10.3390/info17010091 | 4 | Complementaria |
| 40 | 2026 | Predicción del riesgo de retraso con IA en proyectos de construcción: ML, deep learning y modelos híbridos | International Journal of Construction Management, publicación anticipada / Taylor & Francis | 10.1080/15623599.2026.2619678 | 4 | Complementaria |
| 41 | 2025 | Adopción de modelos de lenguaje grandes en construcción: impulsores, barreras e implicancias estratégicas desde China | Buildings, 15(23), 4296 / MDPI | 10.3390/buildings15234296 | 5 | Directa |
| 42 | 2025 | Revisión de modelos de lenguaje grandes y sus aplicaciones en arquitectura, ingeniería y construcción | Artificial Intelligence Review, 58, 250 / Springer Nature | 10.1007/s10462-025-11241-7 | 5 | Directa |
| 43 | 2025 | Desarrollo de un marco automatizado de revisión de contratos de construcción con LLM y conocimiento de dominio | Buildings, 15(6), 923 / MDPI | 10.3390/buildings15060923 | 5 | Directa |
| 44 | 2024 | Uso de modelos de lenguaje grandes para mejorar la extracción de normativa de seguridad en construcción | Journal of Information Technology in Construction, 29, 1026-1038 / ITcon | 10.36680/j.itcon.2024.045 | 5 | Complementaria |
| 45 | 2024 | Uso de ChatGPT en proyectos de construcción: análisis bibliométrico de sus riesgos de ciberseguridad | International Journal of Construction Management, 25(7), 741-749 / Taylor & Francis | 10.1080/15623599.2024.2355782 | 5 | Directa |
| 46 | 2025 | Análisis automatizado de contratos de construcción para evaluar riesgos y responsabilidades mediante NLP y ML | Computers in Industry, 166, 104251 / Elsevier | 10.1016/j.compind.2025.104251 | 5 | Directa |
| 47 | 2025 | Cuantificación de incertidumbres: uso de datos históricos de ofertas y órdenes de cambio para detectar impactos en costo y plazo | Journal of Construction Engineering and Management, 151(4), 04025017 / ASCE | 10.1061/JCEMD4.COENG-15689 | 5 | Directa |
| 48 | 2025 | Copiloto para gerentes de proyecto: desarrollo de un chatbot de IA basado en PDF para facilitar la gestión | IEEE Access, 13, 43079-43096 / IEEE | 10.1109/ACCESS.2025.3548519 | 5 | Directa |
| 49 | 2025 | Cómo la inteligencia artificial transformará la gestión de proyectos en la era de la digitalización: revisión sistemática | Management Review Quarterly, 75, 1669-1716 / Springer Nature | 10.1007/s11301-024-00418-z | 5 | Directa |
| 50 | 2025 | Efectividad de LLM con generación aumentada por recuperación para producir información de seguridad en construcción | Automation in Construction, 170, 105926 / Elsevier | 10.1016/j.autcon.2024.105926 | 5 | Directa |

EJE 1

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, BIM Y GESTIÓN PÚBLICA DE OBRAS

Fundamentos organizacionales, contractuales y de gobierno digital para convertir un proceso fragmentado en un flujo web trazable.

| N.° | Artículo | Año / fuente |
| --- | --- | --- |
| 01 | La transformación digital de la industria de la construcción: una revisión | 2025 - Emerald |
| 02 | Construyendo la era digital: gestión de la transformación digital en la industria de la construcción | 2025 - Taylor & Francis |
| 03 | El papel de las tecnologías digitales en la mejora de la gestión de proyectos de construcción | 2026 - Springer Nature |
| 04 | BIM basado en la nube: perspectivas de ingenieros de software para mejorar la calidad de la información de activos | 2024 - Elsevier |
| 05 | Transformación de la gestión de la construcción en el Perú: el papel de BIM en la innovación y la eficiencia | 2024 - SAGE |
| 06 | Factores que afectan el cumplimiento contractual y la ejecución de obras públicas en una unidad ejecutora peruana | 2024 - MDPI |
| 07 | Factores críticos y beneficios de BIM para el sector público: de una revisión sistemática a un enfoque multicriterio difuso | 2023 - BJOPM |
| 08 | Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de BIM | 2025 - SciELO / UCT |
| 09 | Transparencia y gobierno electrónico en la contratación pública electrónica como desarrollo sostenible | 2023 - MDPI |
| 10 | Optimización de la contratación de infraestructura pública con NEC4 ECC: estudio de caso peruano | 2023 - MDPI |

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

Artículo [01] - La transformación digital de la industria de la construcción: una revisión

The digital transformation of the construction industry: a review

Daniela Vararean-Cochisa y Emil-Lucian Crisan (2025) - IIM Ranchi Journal of Management Studies, 4(1), 3-16 - Emerald

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Sintetizar cómo las tecnologías digitales reconfiguran procesos, modelos de gestión y capacidades de las organizaciones constructoras. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión de literatura orientada a identificar tecnologías, capacidades y cambios organizacionales asociados con la transformación digital en construcción. |
| Muestra / contexto | Literatura internacional sobre construcción digital, integración de datos y cambio de procesos. |
| Resultados útiles | La transformación digital requiere combinar tecnología, rediseño de procesos, competencias y gobernanza de datos; no basta con digitalizar documentos aislados. |
| Limitaciones de transferencia | Los hallazgos son generales y deben contrastarse con el marco normativo y la madurez digital de obras públicas peruanas. |
| Encaje con el proyecto | Sustenta la transición del flujo Excel-Word-PDF hacia una plataforma web BPM con datos integrados, estados y auditoría. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Digitalización del proceso | Etapas del informe ejecutadas dentro del sistema | Porcentaje (%) | Logs de workflow y módulos usados | Análisis de trazas / LC-FUNC-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Madurez digital | Integraciones activas entre datos, documentos e IA | Conteo y escala 1-5 | Repositorio, API y base de datos | Lista de cotejo arquitectónica |

Contribución a la investigación: Sustenta la transición del flujo Excel-Word-PDF hacia una plataforma web BPM con datos integrados, estados y auditoría.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.1108/IRJMS-04-2024-0035

Artículo [02] - Construyendo la era digital: gestión de la transformación digital en la industria de la construcción

Building the digital age: management of digital transformation in the construction industry

Roope Nyqvist, Antti Peltokorpi, Rita Lavikka y Antti Ainamo (2025) - Construction Management and Economics, 43(4), 262-283 - Taylor & Francis

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Explicar cómo se gestiona la transformación digital y qué mecanismos organizacionales permiten sostenerla. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Estudio cualitativo de prácticas de gestión y cambio organizacional en empresas del sector construcción. |
| Muestra / contexto | Organizaciones que adoptan soluciones digitales y deben alinear estrategia, personas y procesos. |
| Resultados útiles | La adopción efectiva depende de liderazgo, aprendizaje, coordinación entre áreas y una cartera gradual de iniciativas con valor operativo visible. |
| Limitaciones de transferencia | Las prácticas organizacionales estudiadas pueden requerir adaptación en equipos pequeños y proyectos públicos con roles contractuales rígidos. |
| Encaje con el proyecto | Orienta la implantación por iteraciones del sistema de valorización y la definición de responsables para residente, supervisor, entidad y administrador. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Gestión del cambio | Usuarios activos por rol y frecuencia de uso | Conteo / sesiones por mes | Autenticación y auditoría | Analítica de uso |
| Optimización / calidad del proceso | Adopción del workflow | Periodos que completan el flujo sin canales externos | Porcentaje (%) | Estados de valorización | Matriz de trazabilidad MT-01 |

Contribución a la investigación: Orienta la implantación por iteraciones del sistema de valorización y la definición de responsables para residente, supervisor, entidad y administrador.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.1080/01446193.2024.2416033

Artículo [03] - El papel de las tecnologías digitales en la mejora de la gestión de proyectos de construcción

The role of digital technologies in enhancing construction project management

Sarfraz Qadir et al. (2026) - Scientific Reports, 16, 1486 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Evaluar de qué manera el uso de tecnologías digitales mejora coordinación, control y toma de decisiones en proyectos. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Estudio empírico cuantitativo sobre adopción tecnológica y desempeño de gestión de proyectos. |
| Muestra / contexto | Proyectos de construcción que incorporan plataformas digitales, analítica e integración de información. |
| Resultados útiles | La integración digital favorece visibilidad oportuna, coordinación y control; el beneficio disminuye cuando existen silos de datos o baja capacidad de uso. |
| Limitaciones de transferencia | No aborda específicamente las fórmulas peruanas de valorización, reajuste y amortización. |
| Encaje con el proyecto | Justifica el tablero central de proyectos, periodos, metrados, cálculos, documentos y alertas del sistema propuesto. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Coordinación digital | Tiempo de actualización del estado del periodo | Minutos / horas | Historial de estados | Observación de proceso FO-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Control del proyecto | Alertas atendidas antes del cierre | Porcentaje (%) | Notificaciones y observaciones | Registro de incidencias |

Contribución a la investigación: Justifica el tablero central de proyectos, periodos, metrados, cálculos, documentos y alertas del sistema propuesto.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.1038/s41598-025-31955-6

Artículo [04] - BIM basado en la nube: perspectivas de ingenieros de software para mejorar la calidad de la información de activos

Cloud-based Building Information Modelling (CBIM): software engineers' insights into improving asset information quality

Duygu Utkucu, Huaquan Ying, Zijian Wang y Rafael Sacks (2024) - Advanced Engineering Informatics, 61, 102503 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Identificar capacidades y condiciones de CBIM que elevan la calidad, disponibilidad e interoperabilidad de la información. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Investigación cualitativa con perspectivas de ingeniería de software sobre BIM en la nube y calidad de información. |
| Muestra / contexto | Gestión colaborativa de información de activos y proyectos mediante servicios cloud. |
| Resultados útiles | La nube facilita acceso compartido y actualización, pero exige estructuras de datos, control de versiones, interoperabilidad y responsabilidades claras. |
| Limitaciones de transferencia | Se concentra en información BIM de activos; la valorización contractual requiere además reglas económicas y normativas específicas. |
| Encaje con el proyecto | Apoya la arquitectura web con PostgreSQL/Supabase, almacenamiento de evidencias, control de versiones y acceso por roles. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Calidad de información | Registros completos y sin duplicidad | Porcentaje (%) | Tablas de proyectos, partidas y periodos | Consulta de integridad |
| Optimización / calidad del proceso | Disponibilidad controlada | Documentos accesibles según rol | Pasa/Falla | Storage y políticas RLS | LC-SEG-01 |

Contribución a la investigación: Apoya la arquitectura web con PostgreSQL/Supabase, almacenamiento de evidencias, control de versiones y acceso por roles.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.1016/j.aei.2024.102503

Artículo [05] - Transformación de la gestión de la construcción en el Perú: el papel de BIM en la innovación y la eficiencia

Transforming Construction Management in Peru: The Role of BIM in Innovation and Efficiency

Alex Pacheco et al. (2024) - SAGE Open, 14(1) - SAGE

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Analizar la contribución de BIM a la innovación, eficiencia y gestión de proyectos en el contexto peruano. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Estudio empírico sobre percepción, uso y efectos de BIM en organizaciones del sector construcción peruano. |
| Muestra / contexto | Empresas y profesionales de construcción en el Perú. |
| Resultados útiles | BIM puede mejorar coordinación, visualización y control, aunque su adopción depende de capacitación, estandarización e inversión. |
| Limitaciones de transferencia | La evidencia se centra en BIM y no en el ciclo administrativo completo del informe mensual de valorización. |
| Encaje con el proyecto | Proporciona un antecedente nacional para justificar digitalización, interoperabilidad y control de metrados en obras peruanas. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Eficiencia operativa | Tiempo para consolidar información mensual | Horas | Bitácora antes/después | FO-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Innovación de proceso | Funciones digitales adoptadas por el equipo | Conteo | Módulos habilitados | Checklist funcional |

Contribución a la investigación: Proporciona un antecedente nacional para justificar digitalización, interoperabilidad y control de metrados en obras peruanas.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.1177/21582440241233401

Artículo [06] - Factores que afectan el cumplimiento contractual y la ejecución de obras públicas en una unidad ejecutora peruana

Factors Affecting Contract Compliance and Execution of Public Works in the Executing Unit: Special Project Huallaga Central and Bajo Mayo in Peru, 2022

Anjhinson Romero y Doris Esenarro (2024) - Buildings, 14(9), 2664 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Determinar factores que influyen en el cumplimiento de contratos y en la ejecución de obras públicas. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Estudio aplicado de factores vinculados al cumplimiento contractual y la ejecución de obras públicas. |
| Muestra / contexto | Unidad ejecutora de proyectos públicos en el Perú. |
| Resultados útiles | La calidad de planificación, control documental, seguimiento y coordinación institucional influye en cumplimiento, plazos y resultados. |
| Limitaciones de transferencia | El análisis corresponde a una unidad ejecutora y periodo concretos; no sustituye validación en otros tipos de obra. |
| Encaje con el proyecto | Sustenta reglas de línea base contractual, observaciones, aprobación, auditoría y control de modificaciones del sistema. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Cumplimiento contractual | Partidas con metrado acumulado dentro del saldo | Porcentaje (%) | Partidas y metrados | Prueba de regla de negocio FCP-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Trazabilidad | Cambios críticos con usuario, fecha y motivo | Porcentaje (%) | Auditoría | LC-SEG-01 |

Contribución a la investigación: Sustenta reglas de línea base contractual, observaciones, aprobación, auditoría y control de modificaciones del sistema.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings14092664

Artículo [07] - Factores críticos y beneficios de BIM para el sector público: de una revisión sistemática a un enfoque multicriterio difuso

BIM critical factors and benefits for public sector: from a systematic review to an empirical fuzzy multicriteria approach

C. A. D. Schery et al. (2023) - Brazilian Journal of Operations & Production Management, 20(3), 1837 - BJOPM

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Priorizar factores críticos de éxito y beneficios relevantes para la adopción BIM en el sector público. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión sistemática combinada con análisis multicriterio difuso de factores críticos y beneficios. |
| Muestra / contexto | Implementación de BIM en organizaciones y proyectos del sector público. |
| Resultados útiles | Estandarización, capacidades, apoyo directivo, interoperabilidad y gestión del cambio aparecen como condiciones centrales. |
| Limitaciones de transferencia | El método prioriza factores de BIM y no valida directamente un sistema de valorización mensual. |
| Encaje con el proyecto | Permite estructurar una matriz de priorización para la implantación del sistema en entidades, contratistas y supervisión. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Preparación organizacional | Nivel de capacitación por rol | Escala 1-5 | Encuesta a usuarios | EU-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Estandarización | Catálogos y plantillas con versión vigente | Porcentaje (%) | Configuración y documentos | LC-DOC-01 |

Contribución a la investigación: Permite estructurar una matriz de priorización para la implantación del sistema en entidades, contratistas y supervisión.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.14488/BJOPM.1837.2023

Artículo [08] - Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de BIM

Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de la herramienta BIM

Roger Edgar Haro Menacho (2025) - Universidad, Ciencia y Tecnología, 29(129), 105-114 - SciELO / UCT

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Identificar beneficios y estrategias de mejora derivados del uso de BIM en proyectos públicos. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión y análisis de experiencias de uso de BIM en proyectos públicos. |
| Muestra / contexto | Gestión de proyectos públicos y modernización de procesos de planificación y control. |
| Resultados útiles | La coordinación, la detección temprana de inconsistencias y la visualización del avance apoyan mejores decisiones y reducen retrabajo. |
| Limitaciones de transferencia | Los beneficios dependen de datos de calidad y de la integración con procesos contractuales y administrativos. |
| Encaje con el proyecto | Refuerza el uso de modelos y datos estructurados como soporte de metrados, valorización y evidencia del avance. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Coordinación | Inconsistencias detectadas antes de enviar a revisión | Conteo | Validaciones del periodo | Registro de defectos RDF-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Reducción de retrabajo | Observaciones repetidas por la misma causa | Conteo / periodo | Historial de observaciones | Análisis de recurrencia |

Contribución a la investigación: Refuerza el uso de modelos y datos estructurados como soporte de metrados, valorización y evidencia del avance.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.47460/uct.v29i129.1015

Artículo [09] - Transparencia y gobierno electrónico en la contratación pública electrónica como desarrollo sostenible

Transparency and E-Government in Electronic Public Procurement as Sustainable Development

Jorge Hochstetter et al. (2023) - Sustainability, 15(5), 4672 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Examinar cómo la contratación electrónica y el gobierno digital contribuyen a transparencia y sostenibilidad. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Análisis comparativo y conceptual de contratación pública electrónica, transparencia y gobierno digital. |
| Muestra / contexto | Plataformas de contratación pública y mecanismos de transparencia institucional. |
| Resultados útiles | La trazabilidad, apertura de información, estandarización y control de accesos fortalecen rendición de cuentas y confianza. |
| Limitaciones de transferencia | No evalúa el detalle técnico de metrados o cálculos de valorización de obra. |
| Encaje con el proyecto | Sustenta auditoría, consulta de solo lectura por la entidad, versionado de expedientes y separación de permisos. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Transparencia | Expedientes aprobados con versión, fecha y responsable | Porcentaje (%) | Documentos generados | FVE-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Gobierno electrónico | Acciones críticas registradas | Porcentaje (%) | Auditoría | MT-01 / LC-SEG-01 |

Contribución a la investigación: Sustenta auditoría, consulta de solo lectura por la entidad, versionado de expedientes y separación de permisos.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/su15054672

Artículo [10] - Optimización de la contratación de infraestructura pública con NEC4 ECC: estudio de caso peruano

Seeking the Optimisation of Public Infrastructure Procurement with NEC4 ECC: A Peruvian Case Study

Oscar Yabar-Ardiles et al. (2023) - Buildings, 13(11), 2828 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Analizar el potencial de un marco contractual colaborativo para mejorar gestión, alertas y resolución temprana de problemas. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Estudio de caso peruano sobre gestión contractual colaborativa con NEC4 ECC. |
| Muestra / contexto | Contratación y ejecución de infraestructura pública en el Perú. |
| Resultados útiles | Los mecanismos de aviso temprano, colaboración y gestión de eventos favorecen decisiones oportunas y control contractual. |
| Limitaciones de transferencia | NEC4 no es el único régimen aplicable y sus mecanismos deben adecuarse a la normativa contractual de cada obra. |
| Encaje con el proyecto | Inspira estados, alertas, observaciones, levantamiento y cierre trazable dentro del workflow BPM. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Gestión temprana | Tiempo entre observación y respuesta | Horas / días | Workflow y notificaciones | Análisis de ciclo |
| Optimización / calidad del proceso | Colaboración contractual | Observaciones cerradas dentro del plazo | Porcentaje (%) | Historial de revisión | LC-FUNC-01 |

Contribución a la investigación: Inspira estados, alertas, observaciones, levantamiento y cierre trazable dentro del workflow BPM.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings13112828

EJE 2

BIM 5D, METRADOS, COSTOS, EVM Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Investigaciones directamente relacionadas con quantities, valorización, control de costos, pagos, reajustes y desempeño programado-ejecutado.

| N.° | Artículo | Año / fuente |
| --- | --- | --- |
| 11 | Análisis de BIM 5D para estimación de costos, control de costos y pagos | 2024 - ITcon |
| 12 | Revisión integral de BIM 5D mediante análisis de asignación latente de Dirichlet | 2025 - Emerald |
| 13 | Marco basado en la nube para metrados BIM automatizados y control de calidad: hallazgos de un estudio de caso | 2025 - MDPI |
| 14 | Análisis comparativo de metrados de concreto, acero y encofrado con metodologías CAD y BIM | 2025 - ITcon |
| 15 | Análisis costo-beneficio de la implementación BIM en la preparación y construcción de proyectos del sector público | 2025 - MDPI |
| 16 | Gestión integrada de procesos y costos y uso de datos basada en OpenBIM | 2026 - MDPI |
| 17 | Análisis comparativo de técnicas de gestión del valor ganado en proyectos de construcción | 2025 - Springer Nature |
| 18 | Marco integral para evaluar retrabajo en proyectos de puentes mediante EVM y BIM | 2026 - Springer Nature |
| 19 | Impacto de BIM en el tiempo y costo del proyecto: hallazgos de estudios de caso | 2025 - Springer Nature |
| 20 | Redes espacio-temporales bidireccionales para predecir desempeño de costos mediante una extensión de EVM con aprendizaje profundo | 2026 - Elsevier |

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

Artículo [11] - Análisis de BIM 5D para estimación de costos, control de costos y pagos

Analysis of 5D BIM for cost estimation, cost control and payments

Pardis Pishdad y Ihuoma O. Onungwa (2024) - Journal of Information Technology in Construction, 29, 525-548 - ITcon

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Proponer prácticas integradas para conectar modelos, control de avance, costos y pagos. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión de sistemas 5D BIM y estudio de caso orientado a estimación, monitoreo, control y pagos. |
| Muestra / contexto | Gestión integrada de cantidades, costos, avance y flujo de pagos durante el ciclo del proyecto. |
| Resultados útiles | La estandarización de partidas y la conexión entre cantidades, avance real y costos son necesarias para automatizar control y pagos. |
| Limitaciones de transferencia | La implementación 5D completa exige modelos BIM y clasificaciones compatibles que pueden no estar disponibles en todas las obras. |
| Encaje con el proyecto | Es uno de los antecedentes más directos para integrar presupuesto, metrados, valorización, deducciones y documento de pago. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Integración 5D | Partidas vinculadas a metrado, precio y periodo | Porcentaje (%) | Partidas y valorizaciones | Consulta de integridad |
| Optimización / calidad del proceso | Control de pago | Diferencia entre valorización calculada y patrón | Soles / porcentaje | Resumen económico | Golden test FCP-01 |

Contribución a la investigación: Es uno de los antecedentes más directos para integrar presupuesto, metrados, valorización, deducciones y documento de pago.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.024

Artículo [12] - Revisión integral de BIM 5D mediante análisis de asignación latente de Dirichlet

A comprehensive literature review of 5D building information modelling using latent Dirichlet allocation analysis

Jacopo Cassandro, Claudio Mirarchi y Alberto Pavan (2025) - Construction Innovation, 25(7), 331-357 - Emerald

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Mapear tendencias, aplicaciones y vacíos del conocimiento en BIM 5D. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión bibliográfica con modelado temático LDA para identificar líneas de investigación en BIM 5D. |
| Muestra / contexto | Producción científica sobre cantidades, estimación, planificación, costos y control 5D. |
| Resultados útiles | La literatura converge en interoperabilidad, automatización de cantidades, actualización del costo y vinculación con planificación. |
| Limitaciones de transferencia | La revisión identifica tendencias, pero no valida una única arquitectura o fórmula contractual. |
| Encaje con el proyecto | Ayuda a organizar el estado del arte del módulo físico-financiero y a justificar indicadores de interoperabilidad y exactitud. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Interoperabilidad de costos | Campos de presupuesto importados sin pérdida | Porcentaje (%) | Carga de presupuesto | Prueba de importación |
| Optimización / calidad del proceso | Actualización 5D | Tiempo para recalcular un periodo | Segundos / minutos | Servicio de valorización | Prueba de rendimiento |

Contribución a la investigación: Ayuda a organizar el estado del arte del módulo físico-financiero y a justificar indicadores de interoperabilidad y exactitud.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.1108/CI-07-2024-0209

Artículo [13] - Marco basado en la nube para metrados BIM automatizados y control de calidad: hallazgos de un estudio de caso

A Cloud-Driven Framework for Automated BIM Quantity Takeoff and Quality Control: Case Study Insights

Mojtaba Valinejadshoubi et al. (2025) - Buildings, 15(21), 3942 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Automatizar la extracción de cantidades y comprobar su calidad mediante un flujo en la nube. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Desarrollo de un marco cloud y validación mediante estudio de caso para quantity takeoff y control de calidad. |
| Muestra / contexto | Extracción de cantidades, validación y colaboración en entornos BIM conectados. |
| Resultados útiles | La automatización reduce tareas repetitivas, pero requiere reglas de validación, consistencia semántica y revisión de excepciones. |
| Limitaciones de transferencia | El flujo depende de modelos BIM de calidad y no cubre por sí solo reajustes, amortizaciones o aprobación contractual. |
| Encaje con el proyecto | Sustenta la validación automática de metrados y el reporte de errores por partida antes de la revisión del supervisor. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Exactitud de metrado | Error absoluto frente a caso patrón | Unidad de partida / % | Metrados del sistema | FCP-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Control de calidad | Registros rechazados por regla de validación | Conteo | Validaciones de formulario | RDF-01 |

Contribución a la investigación: Sustenta la validación automática de metrados y el reporte de errores por partida antes de la revisión del supervisor.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings15213942

Artículo [14] - Análisis comparativo de metrados de concreto, acero y encofrado con metodologías CAD y BIM

Comparative analysis of quantity take-off in concrete, steel bars and formwork in apartment buildings based on CAD and BIM methodologies

Rodrigo Saavedra, Walter Meléndez y Gonzalo Garcés (2025) - Journal of Information Technology in Construction, 30, 159-184 - ITcon

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Comparar precisión, consistencia y esfuerzo de quantity takeoff entre métodos tradicionales y BIM. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Comparación aplicada de cantidades obtenidas mediante CAD y BIM para componentes estructurales. |
| Muestra / contexto | Edificaciones residenciales y partidas de concreto, acero y encofrado. |
| Resultados útiles | El modelado estructurado facilita trazabilidad y actualización de cantidades, aunque los resultados dependen del nivel de detalle y reglas de modelado. |
| Limitaciones de transferencia | El caso se concentra en determinadas partidas y tipología edificatoria. |
| Encaje con el proyecto | Apoya la comprobación de metrados por partida y la conservación de fórmula dimensional, anterior, mes, acumulado y saldo. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Consistencia de cantidades | Diferencia entre fuentes de metrado | Porcentaje (%) | Importación vs registro del periodo | Comparación cruzada |
| Optimización / calidad del proceso | Productividad | Tiempo por partida para consolidar metrado | Minutos | Bitácora de usuario | FO-01 |

Contribución a la investigación: Apoya la comprobación de metrados por partida y la conservación de fórmula dimensional, anterior, mes, acumulado y saldo.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.36680/j.itcon.2025.008

Artículo [15] - Análisis costo-beneficio de la implementación BIM en la preparación y construcción de proyectos del sector público

A Cost-Benefit Analysis of BIM Methodology Implementation in the Preparation and Construction Phase of Public Sector Projects

Luboš Věrný y Josef Žák (2025) - Buildings, 15(21), 3837 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Cuantificar y comparar costos de implementación y beneficios operativos de BIM. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Análisis costo-beneficio aplicado a proyectos del sector público en fases de preparación y construcción. |
| Muestra / contexto | Proyectos públicos que incorporan BIM y requieren justificar inversión y beneficios. |
| Resultados útiles | Los beneficios se asocian con reducción de errores, coordinación y control, pero requieren inversión inicial, estándares y formación. |
| Limitaciones de transferencia | Los valores económicos son dependientes del país, escala del proyecto y madurez organizacional. |
| Encaje con el proyecto | Aporta criterios para medir retorno del sistema web mediante tiempo ahorrado, errores evitados y menor retrabajo documental. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Beneficio operativo | Horas ahorradas por valorización | Horas / periodo | Línea base y uso del sistema | FO-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Costo de calidad | Retrabajos u observaciones evitadas | Conteo / soles | Defectos y observaciones | RDF-01 |

Contribución a la investigación: Aporta criterios para medir retorno del sistema web mediante tiempo ahorrado, errores evitados y menor retrabajo documental.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings15213837

Artículo [16] - Gestión integrada de procesos y costos y uso de datos basada en OpenBIM

Process-Cost Integrated Management and Data Utilization Based on OpenBIM

Joo-sung Lee, Hyebin Hwang y Jungsik Choi (2026) - Applied Sciences, 16(5), 2547 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Integrar información de proceso y costo para mejorar control, reutilización de datos y seguimiento EVM. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Desarrollo y aplicación de un enfoque OpenBIM que integra procesos, datos de costo y métricas de valor ganado. |
| Muestra / contexto | Proyectos de construcción con intercambio IFC y control físico-financiero. |
| Resultados útiles | La estructura abierta y la vinculación de datos favorecen cálculos reproducibles y seguimiento coherente entre plan, avance y costo. |
| Limitaciones de transferencia | La adopción OpenBIM exige normalización de códigos y mapeo entre objetos, actividades y partidas. |
| Encaje con el proyecto | Se relaciona directamente con la integración de cronograma valorizado, avance ejecutado, partidas y resumen físico-financiero. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Integración proceso-costo | Partidas con programación y costo vinculados | Porcentaje (%) | Cronograma y valorizaciones | MT-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Valor ganado | CPI/SPI o variación costo-plazo | Índice | Programado vs ejecutado | Reporte EVM adaptado |

Contribución a la investigación: Se relaciona directamente con la integración de cronograma valorizado, avance ejecutado, partidas y resumen físico-financiero.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/app16052547

Artículo [17] - Análisis comparativo de técnicas de gestión del valor ganado en proyectos de construcción

Comparative analysis of earned value management techniques in construction projects

Mohamed Elsaid et al. (2025) - Scientific Reports, 15, 23606 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Evaluar el comportamiento y utilidad de distintas técnicas EVM en el control de proyectos. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Comparación de técnicas EVM para analizar y pronosticar desempeño de costo y cronograma. |
| Muestra / contexto | Proyectos de construcción con datos de avance planificado, ganado y costo real. |
| Resultados útiles | EVM permite detectar desviaciones tempranas cuando la línea base, el avance y los costos están actualizados y son consistentes. |
| Limitaciones de transferencia | Las métricas dependen de la calidad de la línea base y pueden ocultar diferencias a nivel de partida. |
| Encaje con el proyecto | Aporta indicadores para comparar avance programado versus ejecutado y detectar atraso o adelanto en la valorización mensual. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Desempeño de plazo | Índice SPI / desviación de avance | Índice / % | Cronograma y avance | Reporte físico-financiero |
| Optimización / calidad del proceso | Desempeño de costo | Índice CPI / variación de costo | Índice / soles | Valorización y costos | Análisis EVM |

Contribución a la investigación: Aporta indicadores para comparar avance programado versus ejecutado y detectar atraso o adelanto en la valorización mensual.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.1038/s41598-025-05834-z

Artículo [18] - Marco integral para evaluar retrabajo en proyectos de puentes mediante EVM y BIM

A comprehensive framework for evaluating bridge project rework through earned value management (EVM) and building information modeling (BIM)

Sara M. Elseufy, Ayman Hussein y Mohamed Badawy (2026) - Scientific Reports, 16, 7197 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Evaluar el impacto físico-financiero del retrabajo y mejorar su trazabilidad. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Desarrollo de marco integrado EVM-BIM para identificar y valorar efectos del retrabajo. |
| Muestra / contexto | Proyectos de puentes con desviaciones, cambios y retrabajos que afectan costo y plazo. |
| Resultados útiles | La combinación de avance, costo y representación digital facilita cuantificar impactos y localizar causas de retrabajo. |
| Limitaciones de transferencia | El marco se valida en proyectos de puentes y debe adaptarse a otras tipologías y reglas contractuales. |
| Encaje con el proyecto | Permite justificar un registro explícito de observaciones, recortes, correcciones y costos asociados en cada periodo. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Retrabajo | Partidas corregidas después de observación | Conteo / % | Historial de metrados | RDF-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Impacto del cambio | Variación de costo y plazo por corrección | Soles / días | Versiones y periodos | Análisis de cambios |

Contribución a la investigación: Permite justificar un registro explícito de observaciones, recortes, correcciones y costos asociados en cada periodo.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.1038/s41598-025-27546-0

Artículo [19] - Impacto de BIM en el tiempo y costo del proyecto: hallazgos de estudios de caso

The impact of BIM on project time and cost: insights from case studies

Karan Das, Salman Khursheed y Virendra Kumar Paul (2025) - Discover Materials, 5, 25 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Examinar cómo BIM influye en planificación, coordinación, tiempo y costo. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Análisis de estudios de caso sobre efectos de BIM en desempeño de tiempo y costo. |
| Muestra / contexto | Proyectos que comparan prácticas convencionales con flujos BIM. |
| Resultados útiles | Los casos reportan mejoras cuando BIM se usa para coordinación y control, no únicamente como modelado visual. |
| Limitaciones de transferencia | Los resultados de casos no se generalizan automáticamente y dependen del alcance y calidad de implementación. |
| Encaje con el proyecto | Refuerza la medición de tiempo de elaboración, exactitud de montos y reducción de observaciones como beneficios del sistema. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Tiempo de proceso | Duración total de elaboración y aprobación | Horas / días | Workflow | FO-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Costo del proceso | Horas-hombre y reprocesos por periodo | Soles / horas | Bitácora y defectos | Análisis costo-beneficio |

Contribución a la investigación: Refuerza la medición de tiempo de elaboración, exactitud de montos y reducción de observaciones como beneficios del sistema.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.1007/s43939-025-00200-2

Artículo [20] - Redes espacio-temporales bidireccionales para predecir desempeño de costos mediante una extensión de EVM con aprendizaje profundo

Bidirectional spatio-temporal networks for predicting cost performance in construction using deep learning extension of earned value management

Fatemeh Mostofi, Onur Behzat Tokdemir y Vedat Toğan (2026) - Automation in Construction, 181, 106597 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Predecir el desempeño de costos con mayor sensibilidad a dependencias y evolución temporal del proyecto. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Modelo predictivo de aprendizaje profundo que amplía EVM con relaciones temporales y de red. |
| Muestra / contexto | Datos de desempeño de construcción vinculados con costo, tiempo y relaciones entre actividades. |
| Resultados útiles | Los modelos que incorporan estructura y tiempo pueden anticipar desviaciones mejor que indicadores aislados cuando existe suficiente historial. |
| Limitaciones de transferencia | Requiere volúmenes y calidad de datos superiores a los disponibles normalmente en un MVP de una sola organización. |
| Encaje con el proyecto | Se considera línea futura: usar el historial de valorizaciones para alertas predictivas, sin reemplazar los cálculos contractuales determinísticos. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Predicción de costo | MAE/RMSE de costo al cierre | Soles / % | Historial de valorizaciones | Validación temporal |
| Optimización / calidad del proceso | Alerta temprana | Periodos con desviación detectada anticipadamente | Porcentaje (%) | Series de CPI/SPI | Backtesting |

Contribución a la investigación: Se considera línea futura: usar el historial de valorizaciones para alertas predictivas, sin reemplazar los cálculos contractuales determinísticos.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

DOI verificado: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106597

EJE 3

MONITOREO DIGITAL DEL AVANCE, UAV, VISIÓN Y NUBES DE PUNTOS

Métodos para objetivar el avance físico y fortalecer la evidencia asociada a partidas y periodos.

| N.° | Artículo | Año / fuente |
| --- | --- | --- |
| 21 | Estimación del avance físico de obra mediante UAV y BIM en proyectos de construcción | 2024 - Civil Engineering Journal |
| 22 | Monitoreo del avance de construcción mediante la integración de BIM 4D y datos 3D | 2023 - MDPI |
| 23 | Registro y asociación global BIM-nube de puntos para el monitoreo del avance de construcción | 2024 - Elsevier |
| 24 | Visión por computadora con aprendizaje profundo en gestión de proyectos: automatización del monitoreo de avance interior | 2024 - Elsevier |
| 25 | Desarrollo de algoritmos avanzados de reconocimiento de avance para monitoreo de construcción | 2025 - PLOS |
| 26 | Monitoreo en tiempo real del avance de albañilería | 2025 - MDPI |
| 27 | Integración de escaneo 3D con drones y BIM para control automatizado del avance de construcción | 2025 - MDPI |
| 28 | Predicción del avance en construcción basada en datos: enfoque de gestión de portafolio multiproyecto | 2025 - Frontiers |
| 29 | Monitoreo de avance a nivel de actividad mediante segmentación semántica de imágenes ortográficas informadas por 3D | 2024 - Elsevier |
| 30 | De BIM a los UAV: revisión sistemática de soluciones digitales para desafíos de productividad en construcción | 2025 - MDPI |

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

Artículo [21] - Estimación del avance físico de obra mediante UAV y BIM en proyectos de construcción

Estimation of the Physical Progress of Work Using UAV and BIM in Construction Projects

Jose Manuel Palomino Ojeda et al. (2024) - Civil Engineering Journal, 10(2), 362-383 - Civil Engineering Journal

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Estimar avance ejecutado de forma objetiva y contrastarlo con la planificación. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Estudio aplicado que integra captura UAV y BIM para estimar avance físico. |
| Muestra / contexto | Seguimiento de obra mediante levantamientos aéreos y comparación con el modelo planificado. |
| Resultados útiles | La captura UAV-BIM mejora la evidencia visual y cuantitativa del avance, especialmente cuando se estandarizan vuelos, escalas y elementos comparables. |
| Limitaciones de transferencia | El método requiere equipo, permisos, condiciones de vuelo y modelado; no sustituye la aprobación profesional del metrado. |
| Encaje con el proyecto | Justifica asociar evidencias georreferenciadas y fechadas a partidas y periodos, dejando UAV como ampliación futura. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Avance físico | Diferencia entre avance medido y aprobado | Porcentaje (%) | Metrados y evidencia | Comparación de campo |
| Optimización / calidad del proceso | Evidencia digital | Fotos con fecha, ubicación y partida | Porcentaje (%) | Storage de evidencias | LC-DOC-01 |

Contribución a la investigación: Justifica asociar evidencias georreferenciadas y fechadas a partidas y periodos, dejando UAV como ampliación futura.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.28991/CEJ-2024-010-02-02

Artículo [22] - Monitoreo del avance de construcción mediante la integración de BIM 4D y datos 3D

Construction Progress Monitoring through the Integration of 4D BIM and 3D Data

G. P. M. Vassena et al. (2023) - Buildings, 13(10), 2488 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Automatizar y hacer reproducible la comparación entre avance planificado y ejecutado. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Integración de programación 4D BIM con levantamientos geométricos periódicos y nubes de puntos. |
| Muestra / contexto | Caso real con comparación as-planned versus as-built. |
| Resultados útiles | La integración 4D-3D permite localizar diferencias y actualizar el estado de elementos, aunque requiere registro espacial confiable. |
| Limitaciones de transferencia | La captura y procesamiento 3D tienen costos y complejidad que exceden el alcance del MVP. |
| Encaje con el proyecto | Aporta el principio de comparación plan-ejecución que el sistema implementa mediante cronograma valorizado y metrados aprobados. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Plan vs ejecución | Desviación acumulada de avance | Puntos porcentuales | Curva S y valorizaciones | Reporte comparativo |
| Optimización / calidad del proceso | Frecuencia de control | Días entre actualizaciones de avance | Días | Periodos y evidencias | Auditoría temporal |

Contribución a la investigación: Aporta el principio de comparación plan-ejecución que el sistema implementa mediante cronograma valorizado y metrados aprobados.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings13102488

Artículo [23] - Registro y asociación global BIM-nube de puntos para el monitoreo del avance de construcción

Global BIM-point cloud registration and association for construction progress monitoring

Yinqiang Zhang, Liang Lu, Xiaowei Luo y Jia Pan (2024) - Automation in Construction, 168, 105796 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Mejorar la correspondencia entre BIM y realidad capturada para determinar estado de avance. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Desarrollo algorítmico para registrar y asociar modelos BIM con nubes de puntos. |
| Muestra / contexto | Automatización del seguimiento mediante datos geométricos as-built. |
| Resultados útiles | La asociación geométrica robusta es un requisito para automatizar reconocimiento de elementos y reducir intervención manual. |
| Limitaciones de transferencia | Su aplicación depende de sensores 3D y de modelos BIM alineados con la obra real. |
| Encaje con el proyecto | Es antecedente para una futura validación automática de evidencias; en el MVP se conserva la asociación manual evidencia-partida-periodo. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Asociación de evidencia | Evidencias vinculadas a una partida válida | Porcentaje (%) | Tabla de evidencias | Regla de integridad |
| Optimización / calidad del proceso | Precisión de registro futuro | Error de alineación BIM-nube | Distancia / RMSE | Módulo futuro | Validación geométrica |

Contribución a la investigación: Es antecedente para una futura validación automática de evidencias; en el MVP se conserva la asociación manual evidencia-partida-periodo.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105796

Artículo [24] - Visión por computadora con aprendizaje profundo en gestión de proyectos: automatización del monitoreo de avance interior

Deep learning-based computer vision in project management: Automating indoor construction progress monitoring

Biyanka Ekanayake et al. (2024) - Project Leadership and Society, 5, 100149 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Reducir el esfuerzo manual del monitoreo y generar información de avance más frecuente. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Investigación de visión por computadora y deep learning para reconocer avance en espacios interiores. |
| Muestra / contexto | Imágenes de obra interior y tareas susceptibles de clasificación o segmentación. |
| Resultados útiles | La visión computacional puede apoyar reconocimiento de estado, pero necesita datos anotados, condiciones visuales controladas y validación humana. |
| Limitaciones de transferencia | La variabilidad de iluminación, oclusión y ambientes limita la generalización. |
| Encaje con el proyecto | Justifica que la versión actual mantenga revisión humana y que una futura IA visual solo proponga, no apruebe, avance. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Reconocimiento automático futuro | Precision/recall por clase de actividad | Porcentaje (%) | Dataset de imágenes | Matriz de confusión |
| Optimización / calidad del proceso | Control humano | Predicciones confirmadas por supervisor | Porcentaje (%) | Workflow de revisión | FVI-01 adaptada |

Contribución a la investigación: Justifica que la versión actual mantenga revisión humana y que una futura IA visual solo proponga, no apruebe, avance.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.1016/j.plas.2024.100149

Artículo [25] - Desarrollo de algoritmos avanzados de reconocimiento de avance para monitoreo de construcción

Development of advanced progress recognition algorithms for construction monitoring

Lai Yingdong, Lin Zhijun, Ye Zhijie y Zhang Jun (2025) - PLOS ONE, 20(10), e0333262 - PLOS

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Mejorar la identificación de estado y avance mediante algoritmos de reconocimiento más robustos. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Desarrollo y evaluación de algoritmos de reconocimiento de avance a partir de datos visuales. |
| Muestra / contexto | Monitoreo automatizado de actividades y componentes de construcción. |
| Resultados útiles | La calidad de datos, el diseño de clases y la evaluación por escenarios son tan importantes como el modelo utilizado. |
| Limitaciones de transferencia | Los resultados algorítmicos deben validarse en obras y condiciones distintas antes de uso contractual. |
| Encaje con el proyecto | Aporta criterios de evaluación para un módulo futuro de clasificación de fotografías y sugerencia de avance. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Calidad del modelo futuro | F1-score de reconocimiento | 0-1 | Imágenes etiquetadas | Validación cruzada |
| Optimización / calidad del proceso | Cobertura de actividades | Partidas con clase visual entrenada | Porcentaje (%) | Catálogo de partidas | Matriz de cobertura |

Contribución a la investigación: Aporta criterios de evaluación para un módulo futuro de clasificación de fotografías y sugerencia de avance.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333262

Artículo [26] - Monitoreo en tiempo real del avance de albañilería

Real-Time Progress Monitoring of Bricklaying

Ramez Magdy, Khaled A. Hamdy y Yasmeen A. S. Essawy (2025) - Buildings, 15(14), 2456 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Capturar avance de una tarea repetitiva con mayor frecuencia y menor intervención manual. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Sistema de monitoreo en tiempo real aplicado a una actividad constructiva específica. |
| Muestra / contexto | Seguimiento de productividad y progreso de albañilería. |
| Resultados útiles | El monitoreo específico por actividad puede producir métricas oportunas y comparables, pero requiere calibración al método constructivo. |
| Limitaciones de transferencia | La solución está especializada en albañilería y no cubre todas las partidas de una valorización. |
| Encaje con el proyecto | Muestra que los indicadores deben parametrizarse por tipo de partida, unidad y método de medición. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Productividad por partida | Unidad ejecutada por hora/jornada | Unidad / tiempo | Metrados y fechas | Reporte de productividad |
| Optimización / calidad del proceso | Oportunidad de dato | Latencia entre ejecución y registro | Minutos / horas | Auditoría | FO-01 |

Contribución a la investigación: Muestra que los indicadores deben parametrizarse por tipo de partida, unidad y método de medición.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings15142456

Artículo [27] - Integración de escaneo 3D con drones y BIM para control automatizado del avance de construcción

Integration of Drone-Based 3D Scanning and BIM for Automated Construction Progress Control

Nerea Tárrago Garay et al. (2025) - Buildings, 15(19), 3487 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Automatizar el control del progreso y mejorar la evidencia del avance reportado. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Integración aplicada de escaneo 3D con drones y BIM para comparar estado construido y planificado. |
| Muestra / contexto | Control periódico de avance mediante captura remota y modelos digitales. |
| Resultados útiles | La integración ayuda a objetivar el progreso y documentar desviaciones, con necesidad de protocolos de captura y procesamiento. |
| Limitaciones de transferencia | Regulación, clima, geometría y costo de captura condicionan su uso. |
| Encaje con el proyecto | Refuerza el diseño de evidencias con metadatos y la posibilidad futura de incorporar modelos 3D al expediente. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Cobertura de evidencia | Frentes documentados por periodo | Porcentaje (%) | Galería de evidencias | LC-DOC-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Diferencia de avance | Desviación entre estimación digital y metrado aprobado | Porcentaje (%) | Módulo futuro + metrados | Comparación independiente |

Contribución a la investigación: Refuerza el diseño de evidencias con metadatos y la posibilidad futura de incorporar modelos 3D al expediente.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings15193487

Artículo [28] - Predicción del avance en construcción basada en datos: enfoque de gestión de portafolio multiproyecto

Data-driven progress prediction in construction: a multi-project portfolio management approach

Maryam Tagharobi, Mostafa Babaeian Jelodar y Teo Susnjak (2025) - Frontiers in Built Environment, 11, 1681156 - Frontiers

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Predecir progreso y apoyar decisiones de portafolio mediante patrones derivados de datos de proyectos. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Modelado predictivo basado en datos para estimar progreso en un portafolio de proyectos. |
| Muestra / contexto | Gestión multiproyecto con información histórica de avance y etapas. |
| Resultados útiles | La agregación de datos comparables entre proyectos permite anticipar trayectorias de avance y priorizar atención gerencial. |
| Limitaciones de transferencia | Requiere historiales consistentes y una taxonomía común de etapas y variables. |
| Encaje con el proyecto | Plantea una evolución del sistema para comparar obras y detectar periodos con comportamiento atípico. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Predicción de avance futura | MAE de porcentaje de avance | Puntos porcentuales | Historial de periodos | Backtesting temporal |
| Optimización / calidad del proceso | Portafolio | Proyectos con alerta de desviación | Conteo / % | Dashboard | Reglas de alerta |

Contribución a la investigación: Plantea una evolución del sistema para comparar obras y detectar periodos con comportamiento atípico.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.3389/fbuil.2025.1681156

Artículo [29] - Monitoreo de avance a nivel de actividad mediante segmentación semántica de imágenes ortográficas informadas por 3D

Activity-level construction progress monitoring through semantic segmentation of 3D-informed orthographic images

Aritra Pal, Jacob J. Lin, Shang-Hsien Hsieh y Mani Golparvar-Fard (2024) - Automation in Construction, 157, 105157 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Elevar la granularidad y automatización del monitoreo de avance. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Segmentación semántica de imágenes ortográficas con información 3D para reconocer progreso por actividad. |
| Muestra / contexto | Seguimiento detallado de elementos y actividades en construcción. |
| Resultados útiles | La combinación de geometría e imagen mejora la interpretación del estado, pero depende de anotaciones, registro y definición de actividades. |
| Limitaciones de transferencia | No todos los trabajos son observables visualmente y la evidencia no reemplaza documentos de calidad o aprobación contractual. |
| Encaje con el proyecto | Ayuda a separar evidencia visual, metrado técnico y decisión del supervisor dentro del diseño del sistema. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Granularidad de avance | Actividades con progreso medido por separado | Conteo / % | Partidas y frentes | Matriz de cobertura |
| Optimización / calidad del proceso | Exactitud visual futura | IoU/F1 por actividad | 0-1 | Dataset de imágenes | Evaluación de segmentación |

Contribución a la investigación: Ayuda a separar evidencia visual, metrado técnico y decisión del supervisor dentro del diseño del sistema.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105157

Artículo [30] - De BIM a los UAV: revisión sistemática de soluciones digitales para desafíos de productividad en construcción

From BIM to UAVs: A Systematic Review of Digital Solutions for Productivity Challenges in Construction

Victor Francisco Saraiva Landim, João Poças Martins y Diego Calvetti (2025) - Applied Sciences, 15(19), 10843 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Clasificar soluciones digitales y su contribución a problemas de productividad del sector. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión sistemática de soluciones digitales para productividad, captura, automatización y gestión. |
| Muestra / contexto | Tecnologías BIM, UAV, sensores, visión, automatización y plataformas digitales en construcción. |
| Resultados útiles | Las soluciones tienen mayor impacto cuando están integradas al proceso y a la toma de decisiones, y no operan como herramientas aisladas. |
| Limitaciones de transferencia | La revisión cubre tecnologías heterogéneas y no prescribe una única solución para cada organización. |
| Encaje con el proyecto | Ubica el sistema web como núcleo integrador de datos, evidencias y documentos, y deja UAV/visión como módulos evolutivos. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Integración tecnológica | Fuentes de datos conectadas al expediente | Conteo | Base de datos, storage e IA | Auditoría arquitectónica |
| Optimización / calidad del proceso | Productividad | Tiempo de tareas administrativas por periodo | Horas | Observación antes/después | FO-01 |

Contribución a la investigación: Ubica el sistema web como núcleo integrador de datos, evidencias y documentos, y deja UAV/visión como módulos evolutivos.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/app151910843

EJE 4

IA Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA COSTO, PLAZO Y RIESGO

Modelos predictivos y criterios de evaluación útiles como evolución futura del sistema, sin reemplazar las reglas contractuales.

| N.° | Artículo | Año / fuente |
| --- | --- | --- |
| 31 | Inteligencia artificial en la gestión de proyectos de construcción: revisión sistemática de costo, tiempo y seguridad | 2026 - MDPI |
| 32 | Avances de IA en estimación de costos para el éxito de proyectos: revisión de ML, deep learning, regresión y modelos híbridos | 2025 - MDPI |
| 33 | Estimación de costos de construcción aumentada con IA: modelo NLP ensamblado para alinear metrados con índices de costo | 2025 - Taylor & Francis |
| 34 | Predicción de retrasos y sobrecostos en proyectos de construcción: un enfoque de aprendizaje automático | 2025 - Revista EIA |
| 35 | Enfoque de aprendizaje automático para predecir retrasos en proyectos de construcción marítima | 2024 - ETASR |
| 36 | Aplicaciones de IA y aprendizaje automático en el ciclo de vida de proyectos de construcción: revisión integral | 2024 - Elsevier |
| 37 | Optimización y evaluación de clasificadores de aprendizaje automático para predecir calidad y cronograma de construcción | 2025 - Elsevier |
| 38 | Modelo de predicción de retrasos mediante una red de atención de grafos multi-cabeza consciente de relaciones | 2025 - ASCE |
| 39 | Potencial de distintos métodos de aprendizaje automático en la estimación de costos de edificaciones en altura en Croacia | 2026 - MDPI |
| 40 | Predicción del riesgo de retraso con IA en proyectos de construcción: ML, deep learning y modelos híbridos | 2026 - Taylor & Francis |

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

Artículo [31] - Inteligencia artificial en la gestión de proyectos de construcción: revisión sistemática de costo, tiempo y seguridad

Artificial Intelligence in Construction Project Management: A Systematic Literature Review of Cost, Time, and Safety Management

Yingxin Gao et al. (2026) - Buildings, 16(5), 1061 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Sintetizar aplicaciones, métodos, datos, beneficios y vacíos de IA en gestión de proyectos. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión sistemática PRISMA y análisis del campo de IA aplicada a costo, tiempo y seguridad. |
| Muestra / contexto | Investigación reciente en aprendizaje automático, visión, NLP y analítica de construcción. |
| Resultados útiles | La IA ofrece valor en predicción y automatización, pero persisten problemas de datos, explicabilidad, interoperabilidad y validación real. |
| Limitaciones de transferencia | La revisión abarca múltiples dominios y no valida el desempeño de un modelo específico para valorizaciones peruanas. |
| Encaje con el proyecto | Sustenta una hoja de ruta de IA responsable: primero generación documental asistida; luego predicción solo con datos suficientes. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Preparación para IA | Registros históricos completos para entrenamiento | Conteo / % | Periodos cerrados | Auditoría de dataset |
| Optimización / calidad del proceso | Gobierno de IA | Salidas con revisión humana y trazabilidad | Porcentaje (%) | Generaciones IA | FVI-01 / LC-SEG-01 |

Contribución a la investigación: Sustenta una hoja de ruta de IA responsable: primero generación documental asistida; luego predicción solo con datos suficientes.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings16051061

Artículo [32] - Avances de IA en estimación de costos para el éxito de proyectos: revisión de ML, deep learning, regresión y modelos híbridos

Advancement of Artificial Intelligence in Cost Estimation for Project Management Success: A Systematic Review of Machine Learning, Deep Learning, Regression, and Hybrid Models

M. M. I. Shamim et al. (2025) - Modelling, 6(2), 35 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Comparar técnicas, métricas y factores que determinan la calidad de estimaciones de costo. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión sistemática comparativa de enfoques de estimación de costos. |
| Muestra / contexto | Modelos de regresión, ML, deep learning e híbridos usados en proyectos. |
| Resultados útiles | El desempeño depende de calidad de variables, tamaño de muestra, validación y explicabilidad; no existe un modelo universal. |
| Limitaciones de transferencia | Muchos estudios usan datasets locales o pequeños y reportan métricas no uniformes. |
| Encaje con el proyecto | Orienta la selección de variables históricas y métricas para una futura predicción de desviación de valorizaciones. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Error de costo futuro | MAE/RMSE/MAPE | Soles / % | Historial de costos | Validación temporal |
| Optimización / calidad del proceso | Explicabilidad | Variables con importancia documentada | Conteo / cobertura | Modelo futuro | SHAP o análisis de sensibilidad |

Contribución a la investigación: Orienta la selección de variables históricas y métricas para una futura predicción de desviación de valorizaciones.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/modelling6020035

Artículo [33] - Estimación de costos de construcción aumentada con IA: modelo NLP ensamblado para alinear metrados con índices de costo

AI-augmented construction cost estimation: an ensemble Natural Language Processing (NLP) model to align quantity take-offs with cost indexes

Peyman Jafary, Davood Shojaei, Abbas Rajabifard y Tuan Ngo (2025) - International Journal of Construction Management, publicación anticipada - Taylor & Francis

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Reducir el trabajo manual y errores de correspondencia entre cantidades y referencias de costo. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Modelo de NLP ensamblado para alinear descripciones de partidas y resultados de quantity takeoff con índices de costo. |
| Muestra / contexto | Estimación de costos con textos heterogéneos, códigos y bases de índices. |
| Resultados útiles | NLP puede apoyar mapeo semántico cuando existen catálogos y revisión de casos ambiguos. |
| Limitaciones de transferencia | Las nomenclaturas locales, sinónimos y partidas especializadas exigen entrenamiento y validación contextual. |
| Encaje con el proyecto | Es antecedente para mapear partidas importadas con catálogos e índices unificados, manteniendo confirmación del usuario. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Alineación semántica futura | Exactitud de mapeo partida-indice | Porcentaje (%) | Descripciones e índices | Precision/recall |
| Optimización / calidad del proceso | Excepciones | Partidas enviadas a revisión manual | Porcentaje (%) | Importador | Registro de incidencias |

Contribución a la investigación: Es antecedente para mapear partidas importadas con catálogos e índices unificados, manteniendo confirmación del usuario.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.1080/15623599.2025.2558070

Artículo [34] - Predicción de retrasos y sobrecostos en proyectos de construcción: un enfoque de aprendizaje automático

Predicting Delays and Cost Overruns in Construction Projects: A Machine Learning Approach

Andres Felipe Restrepo Ramirez y Carlos Andres Rua-Machado (2025) - Revista EIA, 22(44), 1-30 - Revista EIA

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Anticipar retrasos y sobrecostos con datos de desempeño durante la ejecución. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Comparación de modelos de regresión con variables de valor ganado y flujo de caja. |
| Muestra / contexto | Predicción de desviaciones futuras de plazo y costo en proyectos de construcción. |
| Resultados útiles | La combinación de indicadores de avance y caja permite crear alertas predictivas útiles, condicionadas a la calidad del historial. |
| Limitaciones de transferencia | Los modelos requieren calibración con proyectos comparables y no sustituyen análisis contractual. |
| Encaje con el proyecto | Sugiere un módulo futuro de alertas a partir de la Curva S, montos acumulados y tendencia de valorizaciones. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Riesgo de atraso | Probabilidad o desviación prevista de plazo | 0-1 / días | Curva S y estados | Modelo de regresión |
| Optimización / calidad del proceso | Riesgo de sobrecosto | Desviación prevista del costo | Soles / % | Valorizaciones acumuladas | Backtesting |

Contribución a la investigación: Sugiere un módulo futuro de alertas a partir de la Curva S, montos acumulados y tendencia de valorizaciones.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.24050/reia.v22i44.1861

Artículo [35] - Enfoque de aprendizaje automático para predecir retrasos en proyectos de construcción marítima

A Machine Learning Approach to Predict Time Delays in Marine Construction Projects

Aymen H. Nassar y Ahmed M. Elbisy (2024) - Engineering, Technology & Applied Science Research, 14(5), 16125-16134 - ETASR

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Estimar retrasos y reconocer factores influyentes mediante ML. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Identificación de factores de retraso con expertos y evaluación de técnicas de aprendizaje automático. |
| Muestra / contexto | Proyectos marítimos con múltiples factores técnicos, de gestión y entorno. |
| Resultados útiles | La selección de variables y el tratamiento de factores de riesgo son decisivos para el desempeño del modelo. |
| Limitaciones de transferencia | Los factores de obras marítimas no son idénticos a proyectos viales, edificaciones u otras obras públicas. |
| Encaje con el proyecto | Orienta el catálogo de causas de observación, demora y restricción que podría alimentar alertas del sistema. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Factores de retraso | Incidencias clasificadas por causa | Conteo / frecuencia | Bitácora y observaciones | Taxonomía de riesgos |
| Optimización / calidad del proceso | Predicción futura | Error de días de retraso | MAE en días | Historial de proyectos | Validación holdout |

Contribución a la investigación: Orienta el catálogo de causas de observación, demora y restricción que podría alimentar alertas del sistema.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.48084/etasr.8173

Artículo [36] - Aplicaciones de IA y aprendizaje automático en el ciclo de vida de proyectos de construcción: revisión integral

Artificial intelligence and machine learning applications in the project lifecycle of the construction industry: A comprehensive review

Shuvo Dip Datta et al. (2024) - Heliyon, 10(5), e26888 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Clasificar aplicaciones de IA/ML y detectar oportunidades de integración a lo largo del ciclo de vida. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión integral de aplicaciones de IA y ML organizadas por fases del ciclo de vida del proyecto. |
| Muestra / contexto | Diseño, planificación, construcción, operación y gestión de información. |
| Resultados útiles | La mayor concentración de aplicaciones está en planificación y construcción; la integración de datos entre fases sigue siendo un reto. |
| Limitaciones de transferencia | La amplitud del estudio reduce el detalle sobre procesos administrativos específicos como la valorización mensual. |
| Encaje con el proyecto | Ayuda a posicionar el sistema como plataforma de datos que puede habilitar futuras funciones analíticas sin alterar el núcleo contractual. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Cobertura del ciclo | Fases del proceso soportadas digitalmente | Conteo / % | Módulos del sistema | Matriz funcional |
| Optimización / calidad del proceso | Reutilización de datos | Datos de una fase usados en la siguiente sin recaptura | Porcentaje (%) | Trazabilidad de entidades | Análisis de flujo |

Contribución a la investigación: Ayuda a posicionar el sistema como plataforma de datos que puede habilitar futuras funciones analíticas sin alterar el núcleo contractual.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26888

Artículo [37] - Optimización y evaluación de clasificadores de aprendizaje automático para predecir calidad y cronograma de construcción

Optimization and performance evaluation of machine learning classifiers for predicting construction quality and schedule

Ching-Lung Fan (2025) - Automation in Construction, 179, 106470 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Determinar configuraciones de ML con mejor capacidad para anticipar problemas de calidad y plazo. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Comparación y optimización de clasificadores para predecir resultados de calidad y cronograma. |
| Muestra / contexto | Datos de proyectos usados para clasificación de desempeño y riesgo. |
| Resultados útiles | La optimización y evaluación con métricas múltiples son necesarias para evitar conclusiones basadas en una sola medida. |
| Limitaciones de transferencia | La generalización depende de la representatividad de los datos y del equilibrio de clases. |
| Encaje con el proyecto | Aporta criterios para evaluar cualquier módulo predictivo futuro y mantener reportes de precisión, recall, F1 y validación temporal. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Calidad predictiva | Precision, recall y F1 de alertas | 0-1 | Dataset futuro | Matriz de confusión |
| Optimización / calidad del proceso | Robustez | Variación del desempeño entre periodos/proyectos | Desviación | Validación cruzada | Reporte de estabilidad |

Contribución a la investigación: Aporta criterios para evaluar cualquier módulo predictivo futuro y mantener reportes de precisión, recall, F1 y validación temporal.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106470

Artículo [38] - Modelo de predicción de retrasos mediante una red de atención de grafos multi-cabeza consciente de relaciones

Construction Delay Prediction Model Using a Relationship-Aware Multihead Graph Attention Network

Fatemeh Mostofi, Onur Behzat Tokdemir y Vedat Toğan (2025) - Journal of Management in Engineering, 41(3), 04025010 - ASCE

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Incorporar relaciones estructurales entre variables para mejorar predicción de retrasos. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Modelo de red de grafos que representa relaciones entre factores y actividades para predecir retrasos. |
| Muestra / contexto | Proyectos de construcción con dependencias complejas entre causas de demora. |
| Resultados útiles | Modelar dependencias puede capturar interacciones que los enfoques tabulares simples no representan. |
| Limitaciones de transferencia | La complejidad del modelo exige datos suficientes, interpretabilidad y mantenimiento especializado. |
| Encaje con el proyecto | Es referencia avanzada para una futura red de riesgos; el MVP debe priorizar reglas transparentes y alertas explicables. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Dependencias de riesgo | Relaciones causa-efecto registradas | Conteo / grafo | Incidencias y actividades | Análisis de red |
| Optimización / calidad del proceso | Predicción de retraso | AUC/F1 o MAE | 0-1 / días | Dataset futuro | Validación temporal |

Contribución a la investigación: Es referencia avanzada para una futura red de riesgos; el MVP debe priorizar reglas transparentes y alertas explicables.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.1061/JMENEA.MEENG-6639

Artículo [39] - Potencial de distintos métodos de aprendizaje automático en la estimación de costos de edificaciones en altura en Croacia

Potential of Different Machine Learning Methods in Cost Estimation of High-Rise Construction in Croatia

Ksenija Tijanić Štrok (2026) - Information, 17(1), 91 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Evaluar el potencial de diferentes métodos ML para estimar costos de construcción. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Comparación de regresión lineal, bosque de decisión, SVM y red neuronal de regresión general sobre proyectos recientes. |
| Muestra / contexto | Estimación de costos de edificios en altura en Croacia. |
| Resultados útiles | La comparación muestra que la elección de método debe basarse en métricas y características del dataset, no en complejidad aparente. |
| Limitaciones de transferencia | El dataset es local y de una tipología específica; requiere recalibración para obras públicas peruanas. |
| Encaje con el proyecto | Apoya una futura comparación de modelos sobre el historial de presupuestos y valorizaciones, conservando un baseline simple. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Benchmark de modelos | MAE/RMSE/R2 por algoritmo | Métricas | Dataset futuro | Comparación reproducible |
| Optimización / calidad del proceso | Costo estimado | Error porcentual por tipo de obra | MAPE | Proyectos históricos | Validación por tipología |

Contribución a la investigación: Apoya una futura comparación de modelos sobre el historial de presupuestos y valorizaciones, conservando un baseline simple.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/info17010091

Artículo [40] - Predicción del riesgo de retraso con IA en proyectos de construcción: ML, deep learning y modelos híbridos

AI-powered delay risk prediction in construction projects: leveraging machine learning, deep learning and hybrid models

Pramodini Sahu et al. (2026) - International Journal of Construction Management, publicación anticipada - Taylor & Francis

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Evaluar qué familias de modelos ofrecen mejor capacidad para anticipar retrasos. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Análisis y comparación de enfoques ML, deep learning e híbridos para riesgo de retraso. |
| Muestra / contexto | Predicción de demoras a partir de factores de proyecto y desempeño. |
| Resultados útiles | Los modelos híbridos pueden capturar patrones complejos, pero incrementan necesidades de datos, ajuste y explicabilidad. |
| Limitaciones de transferencia | La mejora predictiva no elimina incertidumbre ni reemplaza la gestión contractual y profesional. |
| Encaje con el proyecto | Sustenta una arquitectura modular donde las alertas futuras son complementarias al workflow y siempre visibles para revisión humana. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Riesgo de retraso | Probabilidad de atraso por periodo | 0-1 | Historial de indicadores | Modelo calibrado |
| Optimización / calidad del proceso | Utilidad de alerta | Alertas que generan acción preventiva | Porcentaje (%) | Bitácora de acciones | Evaluación de impacto |

Contribución a la investigación: Sustenta una arquitectura modular donde las alertas futuras son complementarias al workflow y siempre visibles para revisión humana.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

DOI verificado: https://doi.org/10.1080/15623599.2026.2619678

EJE 5

LLM, NLP, CONTRATOS, DOCUMENTOS Y GOBIERNO RESPONSABLE DE IA

Aplicaciones de IA generativa y procesamiento de texto para borradores, consulta documental, normativa y riesgos, con revisión humana.

| N.° | Artículo | Año / fuente |
| --- | --- | --- |
| 41 | Adopción de modelos de lenguaje grandes en construcción: impulsores, barreras e implicancias estratégicas desde China | 2025 - MDPI |
| 42 | Revisión de modelos de lenguaje grandes y sus aplicaciones en arquitectura, ingeniería y construcción | 2025 - Springer Nature |
| 43 | Desarrollo de un marco automatizado de revisión de contratos de construcción con LLM y conocimiento de dominio | 2025 - MDPI |
| 44 | Uso de modelos de lenguaje grandes para mejorar la extracción de normativa de seguridad en construcción | 2024 - ITcon |
| 45 | Uso de ChatGPT en proyectos de construcción: análisis bibliométrico de sus riesgos de ciberseguridad | 2024 - Taylor & Francis |
| 46 | Análisis automatizado de contratos de construcción para evaluar riesgos y responsabilidades mediante NLP y ML | 2025 - Elsevier |
| 47 | Cuantificación de incertidumbres: uso de datos históricos de ofertas y órdenes de cambio para detectar impactos en costo y plazo | 2025 - ASCE |
| 48 | Copiloto para gerentes de proyecto: desarrollo de un chatbot de IA basado en PDF para facilitar la gestión | 2025 - IEEE |
| 49 | Cómo la inteligencia artificial transformará la gestión de proyectos en la era de la digitalización: revisión sistemática | 2025 - Springer Nature |
| 50 | Efectividad de LLM con generación aumentada por recuperación para producir información de seguridad en construcción | 2025 - Elsevier |

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

Artículo [41] - Adopción de modelos de lenguaje grandes en construcción: impulsores, barreras e implicancias estratégicas desde China

Adopting Large Language Models in the Construction Industry: Drivers, Barriers, and Strategic Implications from China

Liang Ma et al. (2025) - Buildings, 15(23), 4296 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Explicar factores que favorecen o dificultan la adopción estratégica de LLM. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Estudio empírico de impulsores, barreras y condiciones organizacionales para adoptar LLM en construcción. |
| Muestra / contexto | Empresas y profesionales del sector construcción en China. |
| Resultados útiles | Valor percibido, capacidades de datos, confianza, seguridad, competencias y gobernanza condicionan la adopción. |
| Limitaciones de transferencia | El contexto institucional y cultural puede diferir del sector público peruano. |
| Encaje con el proyecto | Apoya una adopción gradual de Claude con propósito acotado, entrenamiento de usuarios y controles de privacidad y revisión. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Adopción de IA | Usuarios que emplean el borrador IA de forma recurrente | Porcentaje (%) | Logs de generación | Analítica de uso |
| Optimización / calidad del proceso | Barreras | Incidencias de confianza, calidad o seguridad | Conteo / escala | Encuesta y defectos | EU-01 / RDF-01 |

Contribución a la investigación: Apoya una adopción gradual de Claude con propósito acotado, entrenamiento de usuarios y controles de privacidad y revisión.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings15234296

Artículo [42] - Revisión de modelos de lenguaje grandes y sus aplicaciones en arquitectura, ingeniería y construcción

A review of LLMs and their applications in the architecture, engineering and construction industry

Dimitrios Kampelopoulos, Athina Tsanousa, Stefanos Vrochidis e Ioannis Kompatsiaris (2025) - Artificial Intelligence Review, 58, 250 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Organizar el panorama de LLM en AEC e identificar oportunidades y limitaciones. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión amplia de aplicaciones, modelos, tareas, riesgos y tendencias de LLM en AEC. |
| Muestra / contexto | Generación, consulta, diseño, documentación, contratos, seguridad y gestión de conocimiento. |
| Resultados útiles | Los LLM son útiles para tareas textuales, pero deben acompañarse de datos de dominio, evaluación, trazabilidad y supervisión. |
| Limitaciones de transferencia | La rápida evolución tecnológica hace que herramientas y resultados se vuelvan obsoletos con rapidez. |
| Encaje con el proyecto | Justifica el uso de IA solo para secciones narrativas, con prompts versionados y aprobación del residente/supervisor. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Calidad narrativa | Puntaje de precisión, claridad y utilidad | Likert 1-5 | Texto generado y revisión | FVI-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Control humano | Borradores editados o rechazados antes de exportar | Porcentaje (%) | Historial IA | Auditoría de aprobación |

Contribución a la investigación: Justifica el uso de IA solo para secciones narrativas, con prompts versionados y aprobación del residente/supervisor.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.1007/s10462-025-11241-7

Artículo [43] - Desarrollo de un marco automatizado de revisión de contratos de construcción con LLM y conocimiento de dominio

Development of an Automated Construction Contract Review Framework Using Large Language Model and Domain Knowledge

Eu Wang Kim, Yeon Ju Shin, Kyong Ju Kim y Sehoon Kwon (2025) - Buildings, 15(6), 923 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Automatizar la identificación y revisión inicial de información contractual relevante. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Desarrollo de un marco LLM enriquecido con conocimiento de dominio para revisión contractual. |
| Muestra / contexto | Contratos de construcción extensos con cláusulas, obligaciones y riesgos. |
| Resultados útiles | La combinación de LLM y conocimiento de dominio mejora pertinencia, pero exige validación de expertos y control de fuentes. |
| Limitaciones de transferencia | La revisión automática no tiene efecto legal y puede omitir matices contractuales. |
| Encaje con el proyecto | Es referencia para una futura asistencia en lectura de contrato y requisitos, sin automatizar decisiones ni aprobaciones. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Extracción contractual futura | Cláusulas relevantes identificadas correctamente | Precision/recall | Contrato y reglas | Validación por experto |
| Optimización / calidad del proceso | Seguridad jurídica | Salidas marcadas como borrador y revisadas | Porcentaje (%) | Historial IA | LC-SEG-01 |

Contribución a la investigación: Es referencia para una futura asistencia en lectura de contrato y requisitos, sin automatizar decisiones ni aprobaciones.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.3390/buildings15060923

Artículo [44] - Uso de modelos de lenguaje grandes para mejorar la extracción de normativa de seguridad en construcción

Leveraging large language models for enhanced construction safety regulation extraction

Si Van-Tien Tran et al. (2024) - Journal of Information Technology in Construction, 29, 1026-1038 - ITcon

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Mejorar extracción, clasificación y acceso a requisitos normativos mediante LLM. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Aplicación y evaluación de LLM para extraer requisitos de textos normativos de construcción. |
| Muestra / contexto | Regulaciones extensas con requisitos técnicos que deben localizarse y estructurarse. |
| Resultados útiles | Los LLM pueden acelerar búsqueda y estructuración, pero necesitan verificación de fuente y evaluación de precisión. |
| Limitaciones de transferencia | La normativa de seguridad y la de valorizaciones tienen estructuras y consecuencias distintas. |
| Encaje con el proyecto | Apoya una futura base normativa consultable para Ley 32069, reglamento y directivas, con citas verificables y sin respuesta autónoma vinculante. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Extracción normativa futura | Requisitos recuperados con fuente correcta | Precision/recall | Base normativa | Evaluación por experto |
| Optimización / calidad del proceso | Trazabilidad de fuente | Respuestas con referencia documental | Porcentaje (%) | RAG futuro | FVI-01 |

Contribución a la investigación: Apoya una futura base normativa consultable para Ley 32069, reglamento y directivas, con citas verificables y sin respuesta autónoma vinculante.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.045

Artículo [45] - Uso de ChatGPT en proyectos de construcción: análisis bibliométrico de sus riesgos de ciberseguridad

Using ChatGPT in construction projects: unveiling its cybersecurity risks through a bibliometric analysis

Muammer Semih Sonkor y Borja García de Soto (2024) - International Journal of Construction Management, 25(7), 741-749 - Taylor & Francis

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Identificar amenazas y áreas de control al usar LLM en proyectos de construcción. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Análisis bibliométrico y discusión de riesgos de ciberseguridad del uso de ChatGPT en construcción. |
| Muestra / contexto | Aplicaciones generativas que procesan información sensible de proyectos. |
| Resultados útiles | Los principales riesgos incluyen exposición de información, dependencia de proveedores, respuestas incorrectas y uso no controlado. |
| Limitaciones de transferencia | La bibliometría identifica tendencias y riesgos, pero no sustituye pruebas técnicas del sistema concreto. |
| Encaje con el proyecto | Respalda el gateway backend, la prohibición de claves en frontend, minimización de payload y auditoría de prompts/respuestas. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Privacidad de IA | Datos sensibles enviados innecesariamente | Cero / conteo | Payload de generación | LC-SEG-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Seguridad | Hallazgos críticos/altos en integración IA | Conteo | SAST/DAST y revisión | Reporte DevSecOps |

Contribución a la investigación: Respalda el gateway backend, la prohibición de claves en frontend, minimización de payload y auditoría de prompts/respuestas.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.1080/15623599.2024.2355782

Artículo [46] - Análisis automatizado de contratos de construcción para evaluar riesgos y responsabilidades mediante NLP y ML

Automated construction contract analysis for risk and responsibility assessment using natural language processing and machine learning

Irem Dikmen, Görkem Eken, Huseyin Erol y Mustafa Talat Birgönül (2025) - Computers in Industry, 166, 104251 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Reducir el esfuerzo de revisión inicial y estructurar información sobre riesgo y responsabilidad. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Desarrollo de técnicas NLP/ML para localizar y clasificar riesgos y responsabilidades en contratos. |
| Muestra / contexto | Documentos contractuales extensos revisados bajo presión de tiempo. |
| Resultados útiles | La automatización puede priorizar cláusulas y apoyar al especialista, siempre que haya datos etiquetados y validación jurídica/técnica. |
| Limitaciones de transferencia | Las categorías y modelos deben adaptarse al idioma, tipo contractual y normativa aplicable. |
| Encaje con el proyecto | Aporta una línea futura para extraer obligaciones, plazos, adelantos y garantías desde documentos, con aprobación del administrador. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Clasificación contractual futura | F1 por categoría de riesgo | 0-1 | Contratos etiquetados | Matriz de confusión |
| Optimización / calidad del proceso | Ahorro de revisión | Tiempo para localizar cláusulas | Minutos | Prueba usuario | FO-01 |

Contribución a la investigación: Aporta una línea futura para extraer obligaciones, plazos, adelantos y garantías desde documentos, con aprobación del administrador.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.1016/j.compind.2025.104251

Artículo [47] - Cuantificación de incertidumbres: uso de datos históricos de ofertas y órdenes de cambio para detectar impactos en costo y plazo

Quantifying Project Uncertainties: Leveraging Historical Bid and Change Order Data for Automated Detection of Cost and Schedule Impacts in New Projects

Rabin Shrestha, Taewoo Ko y JeeHee Lee (2025) - Journal of Construction Engineering and Management, 151(4), 04025017 - ASCE

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Anticipar efectos de incertidumbres sobre costo y cronograma usando evidencia histórica. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Analítica de datos históricos de ofertas y órdenes de cambio para detectar incertidumbres e impactos. |
| Muestra / contexto | Proyectos nuevos evaluados a partir de patrones de cambios y desempeño de proyectos previos. |
| Resultados útiles | Los datos de cambios aportan señales útiles cuando están normalizados por tipo, causa, magnitud y momento. |
| Limitaciones de transferencia | Las bases históricas pueden contener sesgos institucionales y diferencias de mercado. |
| Encaje con el proyecto | Justifica registrar adicionales, deductivos, ampliaciones, observaciones y versiones como datos estructurados reutilizables. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Gestión de cambios | Cambios clasificados por causa e impacto | Porcentaje (%) | Modificaciones y auditoría | MT-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Impacto histórico futuro | Error al estimar costo/plazo de cambio | Soles / días | Historial | Validación temporal |

Contribución a la investigación: Justifica registrar adicionales, deductivos, ampliaciones, observaciones y versiones como datos estructurados reutilizables.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-15689

Artículo [48] - Copiloto para gerentes de proyecto: desarrollo de un chatbot de IA basado en PDF para facilitar la gestión

Co-Pilot for Project Managers: Developing a PDF-Driven AI Chatbot for Facilitating Project Management

Khorshed Alam et al. (2025) - IEEE Access, 13, 43079-43096 - IEEE

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Facilitar acceso a información de proyecto y soporte a decisiones mediante un asistente documental. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Desarrollo y evaluación de un chatbot especializado que consulta documentación PDF de proyecto. |
| Muestra / contexto | Apoyo a equipos de proyecto mediante recuperación y respuesta sobre documentos técnicos. |
| Resultados útiles | Un chatbot especializado puede agilizar consulta, pero su calidad depende del corpus, la recuperación y la validación de respuesta. |
| Limitaciones de transferencia | El prototipo no reemplaza al gerente ni garantiza validez contractual de sus respuestas. |
| Encaje con el proyecto | Aporta base para una futura consulta del expediente mensual y anexos mediante RAG, separada de la generación oficial del documento. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Consulta documental futura | Respuestas correctas con referencia al PDF | Porcentaje (%) | Expedientes aprobados | Evaluación de Q&A |
| Optimización / calidad del proceso | Tiempo de búsqueda | Reducción del tiempo para hallar información | Minutos / % | Prueba con usuarios | FO-01 |

Contribución a la investigación: Aporta base para una futura consulta del expediente mensual y anexos mediante RAG, separada de la generación oficial del documento.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3548519

Artículo [49] - Cómo la inteligencia artificial transformará la gestión de proyectos en la era de la digitalización: revisión sistemática

How artificial intelligence will transform project management in the age of digitization: a systematic literature review

Maria Elena Nenni, Fabio De Felice, Cristina De Luca y Antonio Forcina (2025) - Management Review Quarterly, 75, 1669-1716 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Explicar aplicaciones, beneficios, riesgos y cambios de competencias asociados con IA. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Revisión sistemática sobre IA y transformación de actividades, roles y decisiones en gestión de proyectos. |
| Muestra / contexto | Gestión de proyectos en múltiples sectores durante la digitalización. |
| Resultados útiles | La IA tiende a automatizar análisis y tareas repetitivas, mientras la responsabilidad, el juicio y la comunicación permanecen en las personas. |
| Limitaciones de transferencia | La evidencia es transversal a sectores y requiere adaptación al dominio de obra pública. |
| Encaje con el proyecto | Respalda el enfoque human-in-the-loop: Claude redacta borradores; residente y supervisor revisan, editan y aprueban. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Automatización asistida | Secciones generadas y luego validadas | Conteo / % | Generaciones IA | FVI-01 |
| Optimización / calidad del proceso | Responsabilidad humana | Documentos exportados con aprobación humana | Porcentaje (%) | Firmas y workflow | LC-DOC-01 |

Contribución a la investigación: Respalda el enfoque human-in-the-loop: Claude redacta borradores; residente y supervisor revisan, editan y aprueban.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.1007/s11301-024-00418-z

Artículo [50] - Efectividad de LLM con generación aumentada por recuperación para producir información de seguridad en construcción

Effectiveness of retrieval augmented generation-based large language models for generating construction safety information

Miyoung Uhm, Jaehee Kim, Seungjun Ahn, Hoyoung Jeong y Hongjo Kim (2025) - Automation in Construction, 170, 105926 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

| Objetivo del estudio | Evaluar si RAG mejora detalle, pertinencia y confiabilidad de respuestas generadas. |
| --- | --- |
| Diseño / metodología | Comparación de un modelo RAG-GPT con otros modelos y evaluación por investigadores, expertos y trabajadores. |
| Muestra / contexto | Generación de información de seguridad específica a partir de conocimiento recuperado. |
| Resultados útiles | La recuperación de fuentes de dominio puede reducir respuestas genéricas y mejorar especificidad, sin eliminar la necesidad de revisión. |
| Limitaciones de transferencia | El dominio estudiado es seguridad; una base para valorizaciones requeriría normativa y plantillas propias, curadas y versionadas. |
| Encaje con el proyecto | Es el antecedente más directo para una futura base RAG con normativa peruana, contrato y plantillas, siempre con citas y revisión humana. |

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

| Variable / constructo | Dimensión | Indicador observable | Escala / unidad | Fuente en el sistema | Técnica / instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema web BPM + IA | Cobertura RAG futura | Afirmaciones respaldadas por una fuente recuperada | Porcentaje (%) | Base documental | Evaluación de citas |
| Optimización / calidad del proceso | Calidad factual | Errores o afirmaciones no sustentadas | Conteo / tasa | Respuesta IA | FVI-01 |

Contribución a la investigación: Es el antecedente más directo para una futura base RAG con normativa peruana, contrato y plantillas, siempre con citas y revisión humana.

Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

DOI verificado: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105926

SÍNTESIS DEL ESTADO DEL ARTE

Hallazgos transversales

| 1. Integración antes que digitalización aislada | La evidencia converge en que el valor aparece cuando presupuesto, partidas, metrados, avance, costo, documentos y responsables comparten una estructura y un flujo común. |
| --- | --- |
| 2. Trazabilidad como requisito del sector público | Auditoría, versionado, permisos y consulta controlada son condiciones para transparencia y defensa del expediente, no funciones accesorias. |
| 3. Metrados y costos requieren reglas reproducibles | BIM 5D, OpenBIM y EVM muestran que la automatización debe conservar códigos, línea base, fórmulas, datos de entrada y evidencia del cálculo. |
| 4. Evidencia digital no equivale a aprobación | UAV, visión y nubes de puntos fortalecen la medición, pero la validación contractual del avance sigue requiriendo juicio técnico y responsabilidad profesional. |
| 5. IA generativa como asistente | LLM y RAG son apropiados para borradores, extracción y consulta; deben operar con fuentes curadas, payload minimizado, trazabilidad y human-in-the-loop. |
| 6. Analítica predictiva como evolución | La predicción de costos y retrasos es viable cuando exista un historial suficiente, normalizado y representativo. El MVP debe priorizar reglas determinísticas y calidad del dato. |

Vacíos que el proyecto puede atender

Falta de integración entre control físico, económico, documental y workflow de revisión en una sola plataforma accesible para actores de obra pública.

Escasez de soluciones adaptadas a la lógica peruana de partidas, metrados, factor K, reajustes, amortizaciones, evidencias y expediente mensual.

Necesidad de trazabilidad verificable de observaciones, recortes, correcciones, firmas internas y versiones exportadas.

Necesidad de un uso de IA limitado y auditable, orientado a borradores técnicos y no a aprobación automática de datos contractuales.

REFERENCIAS DE LOS 50 ARTÍCULOS

Formato normalizado para uso académico. Se conserva el título original y el DOI.

Daniela Vararean-Cochisa y Emil-Lucian Crisan (2025). The digital transformation of the construction industry: a review. IIM Ranchi Journal of Management Studies, 4(1), 3-16. https://doi.org/10.1108/IRJMS-04-2024-0035

Roope Nyqvist, Antti Peltokorpi, Rita Lavikka y Antti Ainamo (2025). Building the digital age: management of digital transformation in the construction industry. Construction Management and Economics, 43(4), 262-283. https://doi.org/10.1080/01446193.2024.2416033

Sarfraz Qadir et al. (2026). The role of digital technologies in enhancing construction project management. Scientific Reports, 16, 1486. https://doi.org/10.1038/s41598-025-31955-6

Duygu Utkucu, Huaquan Ying, Zijian Wang y Rafael Sacks (2024). Cloud-based Building Information Modelling (CBIM): software engineers' insights into improving asset information quality. Advanced Engineering Informatics, 61, 102503. https://doi.org/10.1016/j.aei.2024.102503

Alex Pacheco et al. (2024). Transforming Construction Management in Peru: The Role of BIM in Innovation and Efficiency. SAGE Open, 14(1). https://doi.org/10.1177/21582440241233401

Anjhinson Romero y Doris Esenarro (2024). Factors Affecting Contract Compliance and Execution of Public Works in the Executing Unit: Special Project Huallaga Central and Bajo Mayo in Peru, 2022. Buildings, 14(9), 2664. https://doi.org/10.3390/buildings14092664

C. A. D. Schery et al. (2023). BIM critical factors and benefits for public sector: from a systematic review to an empirical fuzzy multicriteria approach. Brazilian Journal of Operations & Production Management, 20(3), 1837. https://doi.org/10.14488/BJOPM.1837.2023

Roger Edgar Haro Menacho (2025). Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de la herramienta BIM. Universidad, Ciencia y Tecnología, 29(129), 105-114. https://doi.org/10.47460/uct.v29i129.1015

Jorge Hochstetter et al. (2023). Transparency and E-Government in Electronic Public Procurement as Sustainable Development. Sustainability, 15(5), 4672. https://doi.org/10.3390/su15054672

Oscar Yabar-Ardiles et al. (2023). Seeking the Optimisation of Public Infrastructure Procurement with NEC4 ECC: A Peruvian Case Study. Buildings, 13(11), 2828. https://doi.org/10.3390/buildings13112828

Pardis Pishdad y Ihuoma O. Onungwa (2024). Analysis of 5D BIM for cost estimation, cost control and payments. Journal of Information Technology in Construction, 29, 525-548. https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.024

Jacopo Cassandro, Claudio Mirarchi y Alberto Pavan (2025). A comprehensive literature review of 5D building information modelling using latent Dirichlet allocation analysis. Construction Innovation, 25(7), 331-357. https://doi.org/10.1108/CI-07-2024-0209

Mojtaba Valinejadshoubi et al. (2025). A Cloud-Driven Framework for Automated BIM Quantity Takeoff and Quality Control: Case Study Insights. Buildings, 15(21), 3942. https://doi.org/10.3390/buildings15213942

Rodrigo Saavedra, Walter Meléndez y Gonzalo Garcés (2025). Comparative analysis of quantity take-off in concrete, steel bars and formwork in apartment buildings based on CAD and BIM methodologies. Journal of Information Technology in Construction, 30, 159-184. https://doi.org/10.36680/j.itcon.2025.008

Luboš Věrný y Josef Žák (2025). A Cost-Benefit Analysis of BIM Methodology Implementation in the Preparation and Construction Phase of Public Sector Projects. Buildings, 15(21), 3837. https://doi.org/10.3390/buildings15213837

Joo-sung Lee, Hyebin Hwang y Jungsik Choi (2026). Process-Cost Integrated Management and Data Utilization Based on OpenBIM. Applied Sciences, 16(5), 2547. https://doi.org/10.3390/app16052547

Mohamed Elsaid et al. (2025). Comparative analysis of earned value management techniques in construction projects. Scientific Reports, 15, 23606. https://doi.org/10.1038/s41598-025-05834-z

Sara M. Elseufy, Ayman Hussein y Mohamed Badawy (2026). A comprehensive framework for evaluating bridge project rework through earned value management (EVM) and building information modeling (BIM). Scientific Reports, 16, 7197. https://doi.org/10.1038/s41598-025-27546-0

Karan Das, Salman Khursheed y Virendra Kumar Paul (2025). The impact of BIM on project time and cost: insights from case studies. Discover Materials, 5, 25. https://doi.org/10.1007/s43939-025-00200-2

Fatemeh Mostofi, Onur Behzat Tokdemir y Vedat Toğan (2026). Bidirectional spatio-temporal networks for predicting cost performance in construction using deep learning extension of earned value management. Automation in Construction, 181, 106597. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106597

Jose Manuel Palomino Ojeda et al. (2024). Estimation of the Physical Progress of Work Using UAV and BIM in Construction Projects. Civil Engineering Journal, 10(2), 362-383. https://doi.org/10.28991/CEJ-2024-010-02-02

G. P. M. Vassena et al. (2023). Construction Progress Monitoring through the Integration of 4D BIM and 3D Data. Buildings, 13(10), 2488. https://doi.org/10.3390/buildings13102488

Yinqiang Zhang, Liang Lu, Xiaowei Luo y Jia Pan (2024). Global BIM-point cloud registration and association for construction progress monitoring. Automation in Construction, 168, 105796. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105796

Biyanka Ekanayake et al. (2024). Deep learning-based computer vision in project management: Automating indoor construction progress monitoring. Project Leadership and Society, 5, 100149. https://doi.org/10.1016/j.plas.2024.100149

Lai Yingdong, Lin Zhijun, Ye Zhijie y Zhang Jun (2025). Development of advanced progress recognition algorithms for construction monitoring. PLOS ONE, 20(10), e0333262. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333262

Ramez Magdy, Khaled A. Hamdy y Yasmeen A. S. Essawy (2025). Real-Time Progress Monitoring of Bricklaying. Buildings, 15(14), 2456. https://doi.org/10.3390/buildings15142456

Nerea Tárrago Garay et al. (2025). Integration of Drone-Based 3D Scanning and BIM for Automated Construction Progress Control. Buildings, 15(19), 3487. https://doi.org/10.3390/buildings15193487

Maryam Tagharobi, Mostafa Babaeian Jelodar y Teo Susnjak (2025). Data-driven progress prediction in construction: a multi-project portfolio management approach. Frontiers in Built Environment, 11, 1681156. https://doi.org/10.3389/fbuil.2025.1681156

Aritra Pal, Jacob J. Lin, Shang-Hsien Hsieh y Mani Golparvar-Fard (2024). Activity-level construction progress monitoring through semantic segmentation of 3D-informed orthographic images. Automation in Construction, 157, 105157. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105157

Victor Francisco Saraiva Landim, João Poças Martins y Diego Calvetti (2025). From BIM to UAVs: A Systematic Review of Digital Solutions for Productivity Challenges in Construction. Applied Sciences, 15(19), 10843. https://doi.org/10.3390/app151910843

Yingxin Gao et al. (2026). Artificial Intelligence in Construction Project Management: A Systematic Literature Review of Cost, Time, and Safety Management. Buildings, 16(5), 1061. https://doi.org/10.3390/buildings16051061

M. M. I. Shamim et al. (2025). Advancement of Artificial Intelligence in Cost Estimation for Project Management Success: A Systematic Review of Machine Learning, Deep Learning, Regression, and Hybrid Models. Modelling, 6(2), 35. https://doi.org/10.3390/modelling6020035

Peyman Jafary, Davood Shojaei, Abbas Rajabifard y Tuan Ngo (2025). AI-augmented construction cost estimation: an ensemble Natural Language Processing (NLP) model to align quantity take-offs with cost indexes. International Journal of Construction Management, publicación anticipada. https://doi.org/10.1080/15623599.2025.2558070

Andres Felipe Restrepo Ramirez y Carlos Andres Rua-Machado (2025). Predicting Delays and Cost Overruns in Construction Projects: A Machine Learning Approach. Revista EIA, 22(44), 1-30. https://doi.org/10.24050/reia.v22i44.1861

Aymen H. Nassar y Ahmed M. Elbisy (2024). A Machine Learning Approach to Predict Time Delays in Marine Construction Projects. Engineering, Technology & Applied Science Research, 14(5), 16125-16134. https://doi.org/10.48084/etasr.8173

Shuvo Dip Datta et al. (2024). Artificial intelligence and machine learning applications in the project lifecycle of the construction industry: A comprehensive review. Heliyon, 10(5), e26888. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26888

Ching-Lung Fan (2025). Optimization and performance evaluation of machine learning classifiers for predicting construction quality and schedule. Automation in Construction, 179, 106470. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106470

Fatemeh Mostofi, Onur Behzat Tokdemir y Vedat Toğan (2025). Construction Delay Prediction Model Using a Relationship-Aware Multihead Graph Attention Network. Journal of Management in Engineering, 41(3), 04025010. https://doi.org/10.1061/JMENEA.MEENG-6639

Ksenija Tijanić Štrok (2026). Potential of Different Machine Learning Methods in Cost Estimation of High-Rise Construction in Croatia. Information, 17(1), 91. https://doi.org/10.3390/info17010091

Pramodini Sahu et al. (2026). AI-powered delay risk prediction in construction projects: leveraging machine learning, deep learning and hybrid models. International Journal of Construction Management, publicación anticipada. https://doi.org/10.1080/15623599.2026.2619678

Liang Ma et al. (2025). Adopting Large Language Models in the Construction Industry: Drivers, Barriers, and Strategic Implications from China. Buildings, 15(23), 4296. https://doi.org/10.3390/buildings15234296

Dimitrios Kampelopoulos, Athina Tsanousa, Stefanos Vrochidis e Ioannis Kompatsiaris (2025). A review of LLMs and their applications in the architecture, engineering and construction industry. Artificial Intelligence Review, 58, 250. https://doi.org/10.1007/s10462-025-11241-7

Eu Wang Kim, Yeon Ju Shin, Kyong Ju Kim y Sehoon Kwon (2025). Development of an Automated Construction Contract Review Framework Using Large Language Model and Domain Knowledge. Buildings, 15(6), 923. https://doi.org/10.3390/buildings15060923

Si Van-Tien Tran et al. (2024). Leveraging large language models for enhanced construction safety regulation extraction. Journal of Information Technology in Construction, 29, 1026-1038. https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.045

Muammer Semih Sonkor y Borja García de Soto (2024). Using ChatGPT in construction projects: unveiling its cybersecurity risks through a bibliometric analysis. International Journal of Construction Management, 25(7), 741-749. https://doi.org/10.1080/15623599.2024.2355782

Irem Dikmen, Görkem Eken, Huseyin Erol y Mustafa Talat Birgönül (2025). Automated construction contract analysis for risk and responsibility assessment using natural language processing and machine learning. Computers in Industry, 166, 104251. https://doi.org/10.1016/j.compind.2025.104251

Rabin Shrestha, Taewoo Ko y JeeHee Lee (2025). Quantifying Project Uncertainties: Leveraging Historical Bid and Change Order Data for Automated Detection of Cost and Schedule Impacts in New Projects. Journal of Construction Engineering and Management, 151(4), 04025017. https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-15689

Khorshed Alam et al. (2025). Co-Pilot for Project Managers: Developing a PDF-Driven AI Chatbot for Facilitating Project Management. IEEE Access, 13, 43079-43096. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3548519

Maria Elena Nenni, Fabio De Felice, Cristina De Luca y Antonio Forcina (2025). How artificial intelligence will transform project management in the age of digitization: a systematic literature review. Management Review Quarterly, 75, 1669-1716. https://doi.org/10.1007/s11301-024-00418-z

Miyoung Uhm, Jaehee Kim, Seungjun Ahn, Hoyoung Jeong y Hongjo Kim (2025). Effectiveness of retrieval augmented generation-based large language models for generating construction safety information. Automation in Construction, 170, 105926. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105926

Fuentes internas revisadas para el encaje con el proyecto

Informe_Completo_Sistema_Valorizacion_Obra_IA_Instrumentos(2).pdf: definición del problema, BPM, requerimientos, variables, arquitectura, seguridad, instrumentos y alcance del MVP.

valorizacion-obra-web-main.zip: estructura del repositorio, módulos de negocio, reajuste, valorización, metrados, expediente PDF, Supabase, pruebas y proveedores de IA.

Tablas del Estado del Arte.docx.pdf: referencia de organización visual y tipos de tablas; su contenido temático no fue utilizado.